浙商银行股份有限公司潍坊分行同城支行弱电工程采购项目

招 标 文 件

（公开招标）

（电子交易）

项目名称：浙商银行股份有限公司潍坊分行同城支行弱电工程采购项目

项目编号：JNJC2025HQGKb018

招 标 人：浙商银行股份有限公司济南分行

招标代理机构：公诚管理咨询有限公司

电子交易说明

电子交易：以数据电文形式，依托“浙商银行数智采购平台（https://ccgp.szcgpt.czbank.com/）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件。

投标准备：注册账号--点击“供应商注册”，进行采购供应商资料填写；申领CA数字证书--申领流程详见“浙商银行数智采购平台CA申领使用操作手册”；安装“浙商银行数智采购一体化管理投标客户端”--前往“浙商银行数智采购平台-帮助中心-资料下载-浙商银行数智采购一体化管理投标客户端下载”进行下载并安装。

招标文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录浙商银行数智采购平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件。

投标文件的制作：在“浙商银行数智采购一体化管理投标客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作。

投标文件的传输递交：投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至浙商银行数智采购平台。

“电子备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的投标文件。投标人在电子交易平台上传“电子加密投标文件”后，还可以邮寄或送达的方式在投标截止时间前提交以介质（U盘）存储的“电子备份投标文件”。“电子备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注采购项目编号、项目名称、投标单位名称等并加盖公章。

投标文件的解密：投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。通过“浙商银行数智采购平台”上传递交的投标文件无法按时解密，投标人递交了电子备份投标文件的，以电子备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“浙商银行数智采购平台”上传递交的投标文件已按时解密的，电子备份投标文件自动失效。投标人仅提交电子备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效。

电子交易活动的中止

1.招标过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，可中止电子交易活动：

1.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

1.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

1.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

1.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

1.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

2.出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新组织招标。

具体操作指南：详见浙商银行数智采购平台“帮助中心-资料下载-浙商银行数智采购平台供应商操作手册”。

浙商银行数智采购平台技术咨询电话：95763。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

# 目    录

第一章  招标公告

第二章  投标人须知

第三章  招标需求

第四章  评标办法及评分标准

第五章  拟签订合同的主要条款

第六章  投标文件格式

# 第一章  招标公告

浙商银行股份有限公司济南分行就以下项目进行公开招标，欢迎国内合格的投标人积极参加。

一、项目名称：浙商银行股份有限公司潍坊分行同城支行弱电工程采购项目

二、项目编号：JNJC2025HQGKb018

三、最高限价：含税总价508046.16元。

四、招标内容：

| 招标内容 | 数量 | 单位 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 浙商银行股份有限公司潍坊分行同城支行弱电工程采购项目 | 1 | 项 | 本项目的工程范围为浙商银行股份有限公司潍坊同城支行弱电工程，总建筑面积844.36平方米。本工程工期为45日历天。 |
| 备注： |  |  |  |

五、投标人的资格要求：

1.在中华人民共和国境内注册,具有独立法人资格；

2.1投标人未被“中国执行信息公开网”（https://zxgk.court.gov.cn/shixin/）列入失信被执行人；

2.2投标人未被“信用中国”（https://www.creditchina.gov.cn）列入重大税收违法失信主体；

2.3投标人未被“中国政府采购网”（https://www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

2.4投标人未被“国家企业信用信息公示系统”（https://www.gsxt.gov.cn/index.html）列入严重违法失信企业名单；

2.5投标人未被列入建筑市场严重失信名单（查询网站：全国建筑市场监管公共服务平台，内容：黑名单记录、失信联合惩戒记录，网址：https://jzsc.mohurd.gov.cn/home）；

2.6投标人未被人力资源社会保障行政部门列入失信联合惩戒名单（有效期内）并共享至信用信息共享平台（查询网站：信用中国，内容：拖欠农民工工资失信联合惩戒对象名单，网址：https://www.creditchina.gov.cn）；

2.7投标人未被招标人通报禁止其参加招标人集中采购活动的（有效期内）；

3.投标人参加招标活动前三年内（2023年1月1日至今，新成立不满三年的公司自成立之日起算）在经营活动中没有重大违法记录；

4.与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标；单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一项目标段项下的投标活动；

5.提供投标人诚信经营和诚信履约承诺书；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

7.本项目的特定资格要求：

7.1资质等级：本次招标要求潜在投标人具有建设行政主管部门颁发的电子与智能化工程专业承包贰级及以上资质，具有有效的安全生产许可证。

7.2人员要求：拟派项目负责人（项目经理）应持有有效的注册二级及以上级建造师（机电工程专业）注册证书（一级建造师注册证书必须为电子证书并符合《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》（建办市〔2021〕40号）的规定），具备有效的安全生产考核合格证书（B类）；造价、安全、施工、材料、质检（量）等人员，应满足项目实际需求。

8.本项目接受联合体投标：□是；☑否。

六、获取招标文件的时间期限、地点、方式：

时间：自招标公告发布之日起至2026年1月18日。

1.地址（网址）：https://ccgp.szcgpt.czbank.com。

2.获取时间段：每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间）。

3.方式：投标人登录浙商银行数智采购平台https://ccgp.szcgpt.czbank.com在线申请获取招标文件（进入“项目采购”应用，在获取招标文件菜单中选择项目，申请获取招标文件，具体操作步骤详见“浙商银行数智采购平台-帮助中心”。）。

七、投标截止时间和地点：

时间：2026年1月19日13:30:00（北京时间）

地点（网址）：浙商银行数智采购平台（https://ccgp.szcgpt.czbank.com）。

八、开标时间及地点：

时间：2026年1月19日13:30:00（北京时间）

地点（网址）：浙商银行数智采购平台（https://ccgp.szcgpt.czbank.com），

备注：本项目采用电子交易，投标人无须派代表到开标现场递交纸质投标文件，但中标人须在中标后5个工作日内提供与电子投标文件一致的纸质投标文件1份。

九、投标保证金

□无。

☑有：投标保证金：人民币1万元整（不分标段），投标人应于投标截止时间前缴纳并到账。

保证金缴纳流程：【供应商在【金融服务】-【我的项目】中找到本项目，获取唯一的保证金虚拟账户信息。请按照采购文件要求从企业对公账户缴纳保证金至该虚拟账户。供应商每个项目的保证金虚拟账户是唯一的，即同一个项目的不同供应商虚拟账户信息不一样。同一供应商不同项目的虚拟账户信息也不一样，请勿泄露虚拟账户信息，注意不要打错。截止时间（即递交投标文件的截止时间，下同）前必须到账，投标保证金必须从供应商账户转出，否则视为无效。如线上缴纳保证金失败，请联系许先生，联系电话0571-87659622。】

十、公告发布媒介：

本次招标公告在金采网（www.cfcpn.com）、山东省采购与招标网（https://www.sdbidding.org.cn）、浙商银行数智采购平台（https://ccgp.szcgpt.czbank.com）发布，因轻信其他组织、个人或媒体提供的信息而造成损失的，招标人、招标代理机构概不负责。

十一、业务咨询：

1.招标人名称：浙商银行股份有限公司济南分行

地址：济南市历下区草山岭南路801号

联系人：张老师

联系方法：0531-59669925

2.招标代理机构名称：公诚管理咨询有限公司

地址：济南市历下区经十路10690号建邦数字中心11楼

业务联系人：吴振鲁、汪珊珊、阴欣悦、唐建鑫

联系方法：13702005631、13105319259

电子邮箱：15106367708@139.com

招标代理机构异议联系人：吴振鲁

联系方法：13702005631

十二、电子招投标的说明：

1.①电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“浙商银行数智采购平台（https://ccgp.szcgpt.czbank.com）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件；②投标准备：注册账号--点击“供应商注册”，进行采购供应商资料填写；申领CA数字证书---浙商银行数智采购平台CA申领使用操作手册”；安装“浙商银行数智采购一体化管理投标客户端”--前往“浙商银行数智采购平台-帮助中心-资料下载-浙商银行数智采购一体化管理投标客户端下载”进行下载并安装；③招标文件的获取：使用账号登录或者使用CA数字证书登录浙商银行数智采购平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件；④投标文件的制作：在“浙商银行数智采购一体化管理投标客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作；⑤招标人、代理机构将依托浙商银行数智采购平台完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按上述方式获取招标文件的投标人进行投标活动； ⑥对未按上述方式获取招标文件的投标人对该文件提出的质疑，招标人或采购代理机构将不予处理；⑦不提供招标文件纸质版；⑧投标文件的传输递交：投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至浙商银行数智采购平台，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份。备份投标文件的制作、存储、密封详见招标文件第二章  投标人须知“投标人须知前附表”；⑨投标文件的解密：投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。通过“浙商银行数智采购平台”上传递交的投标文件无法按时解密，投标人递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“浙商银行数智采购平台”上传递交的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；⑩具体操作指南：详见浙商银行数智采购平台“帮助中心-资料下载-浙商银行数智采购平台供应商操作手册”。

2.若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可平台服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

# 第二章  投标人须知

## 投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | 项目名称 | 浙商银行股份有限公司潍坊分行同城支行弱电工程采购项目 |
| 1.2 | 招标人 | 名称：浙商银行股份有限公司济南分行 地址：济南市历下区草山岭南路801号 联系人：张老师 电话：0531-59669925 邮箱：zth_jn@czbank.com |
| 1.3 | 招标代理机构 | 名称：公诚管理咨询有限公司 地址：济南市历下区经十路10690号建邦数字中心11楼 联系人：吴振鲁、汪珊珊、阴欣悦、唐建鑫 电话：13702005631、13105319259 邮箱：15106367708@139.com |
| 1.4 | 招标范围 | 图纸及工程量清单范围内的弱电工程，包括深化设计、设备、材料供货、安装、调试、技术培训以及通过相关验收、缺陷处理及后期服务等工作（具体详见招标文件）。具体设备的名称、型号、数量、品牌以招标人提供的图纸、工程量清单为准。 |
| 1.5 | 投标人资格要求 | 详见招标公告。 |
| 1.6 | 关于联合体投标的要求 | ☑不接受联合体投标。 1.以联合体形式参加投标的，应按招标文件提供的格式签订联合体协议，明确联合体牵头人和各方权利义务； 2.联合体的各专业资质等级，根据联合体协议约定的专业分工，分别按照承担相应专业工作的资质等级较低的单位确定； 3.联合体成员不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一项目的投标活动； 4.接受联合体投标并进行资格预审的，资格预审后联合体成员不得增减或更换； 5.所有的签章，除联合体协议外，均由联合体牵头人完成。投标保证金由联合体牵头人缴纳完成。 6. 招标人支付项目各项费用的约定： □（1）各项费用由招标人直接支付给牵头人，再由牵头人按工作内容分配； □（2）各项费用由招标人按联合体成员职责分工，分别支付给联合体各成员； □（3）中标后由发承包双方另行约定； □（4）其他约定： 。 7.其他： 。 |
| 1.7 | 是否允许采购进口产品 | 本项目不允许采购进口产品。 □可以就 采购进口产品。 |
| 1.8 | 分包 | □ A同意将非主体、非关键性的 工作分包。 ☑ B不同意分包。 |
| 1.9 | 资格审查方式 | ☑采用资格后审 □采用资格预审 |
| 1.10 | 踏勘现场 | □不组织。 ☑投标人自行踏勘，期间所产生的一切费用由投标人自行承担。 □由招标人组织，时间和地点： ， 联系人和联系电话： 。 |
| 1.11 | 构成招标文件的其他资料 | 本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容 |
| 2.1 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间 | 截止时间：于2026年1月18日前将提疑文件发送至：15106367708@139.com。（投标人在截止时间以后提出的澄清招标文件的要求，招标人可以拒绝受理。） 联系方式：吴振鲁、汪珊珊 联系人：13702005631、13105319259。 |
| 2.2 | 招标文件澄清 发出的形式 | 招标人或其委托的代理机构将在2026年1月19日00时前对投标人疑问作出统一的解答，并以招标补充文件的形式发出。 发布形式： 通过电子交易平台通知已获取招标文件的潜在投标人，投标人需自行关注电子交易平台发布的补充文件。招标人不再一一通知。投标人因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。 |
| 3.1 | 投标文件的组成 | 1.资格文件审查材料： （1）提供有效的法人的营业执照等证明文件及投标前三个月内任意一个月的缴纳税收和社保清单； （2）根据招标公告中资格条件2.1-2.6条，提供相关网页截图等证明材料。 （3）参加招标活动前三年内（2023年1月1日至今，新成立不满三年的公司自成立之日起算）在经营活动中没有重大违法记录； （4）提供投标人控股及管理关系申报表； （5）投标人诚信经营和诚信履约承诺书； （6）未违反法律法规规定的其他要求的承诺函； （7）投标人提供建设行政主管部门颁发的电子与智能化工程专业承包贰级及以上资质，具有有效的安全生产许可证。 （8）投标人拟派项目负责人（项目经理）应持有有效的注册二级及以上级建造师（机电工程专业）注册证书（一级建造师注册证书必须为电子证书并符合《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》（建办市〔2021〕40号）的规定），具备有效的安全生产考核合格证书（B类）。 2.商务技术文件； （1）投标函 （2）承诺函 （3）法定代表人资格证明书、法定代表人授权委托书 （4）2025年10月至今任意一月的投标授权代表的社保缴纳证明 （5）投标人情况简介 （6）招标需求偏离表 （7）投标保证金缴纳凭证（如有） （8）投标人需要说明的其他文件和材料 （9）技术服务方案 3.报价文件； （1）开标一览表 （2）报价明细表 （3）第六章“投标文件格式”报价文件要求的内容； 4.其他投标资料：投标人认为需要的其他资料。 |
| 3.2 | 样品提供 | ☑A不要求提供。 □B要求提供， 1.样品： ；▲□未按本招标文件规定提供样品的投标人，其投标将被否决。 2.样品制作的标准和要求：详见第三章招标需求； 3.样品的评审方法以及评审标准：详见第四章“评标办法及评分标准”； 4.是否需要随样品提交检测报告：□否；□是，检测机构的要求及检测内容：详见第三章招标需求。▲□未按本招标文件规定提供检测报告的投标人，其投标将被否决。 5.提供样品的时间： ；地点： ；联系人： ，联系电话： 。请投标人在上述时间内提供样品并按规定位置安装完毕。超过截止时间的，招标人或代理机构将不予接收，并将清场并封闭样品现场。 6.招标活动结束后，对于未中标人提供的样品，招标人、代理机构将通知未中标人在规定的时间内取回，逾期未取回的，招标人、代理机构不负保管义务；对于中标人提供的样品，招标人将进行保管、封存，并作为履约验收的参考。 7.制作、运输、安装和保管样品所发生的一切费用由投标人自理。 |
| 3.3 | 方案讲解演示 | ☑A不组织。 □B组织。 1.演示要求：详见第三章招标需求； 2.演示顺序：原则上按投标文件□递交签到顺序/□解密先后顺序进行； 3.在评标时安排每个投标人进行方案讲解演示。每个投标人时间不超过 分钟，讲解次序以☐投标文件解密时间先后次序☐投标文件递交的先后顺序为准，讲解演示人员不超过 人。讲解演示结束后按要求解答评标委员会提问。 4.方案讲解演示可选择以下其中一种方式： □方式一：电子交易平台在线讲解演示。电子交易平台在线讲解需投标人根据电子交易平台操作要求做好准备工作，提前完善软硬件配置环境。 □方式二：评审现场讲解演示。现场讲解地点为： ，讲解演示所用电脑等设备由投标人自备。现场讲解演示人员进场时提供讲解人员名单（加盖公章或授权代表签名）及身份证明，否则不得讲解演示。 □方式三：采用视频录制方式，演示视频应在提交投标文件截止时间前用U盘介质储存，递交或邮寄至代理机构（姓名： ，联系电话： ，地址： ），视频中演示人应出示身份证。若因U盘损坏或打不开则按视为未提交。（1）投标人录制演示视频，采用通用视频播放软件可以播放的格式。如为特殊格式，请在存储介质中提供视频播放软件安装程序。（2）演示视频应密封包装，并在封皮上注明“投标人名称”“项目名称”“演示视频”等信息。 说明：演示视频未在提交投标文件截止时间前提交，视为不进行演示，不演示不得分。 注：因投标人自身原因导致无法演示或者演示效果不理想的，责任自负。 |
| 3.4 | 是否POC测试 | ☑不需要 □需要, ▲□未按本招标文件规定参加POC测试或拒绝确认测试结果/□POC测试未通过的投标人，其投标将被否决。 测试要求：详见第三章招标需求 测试安排：请投标人XX年XX月XX日XX:XX（预约测试截止时间）前通过联系邮箱与测试联系人预约，测试联系人：XXX；联系邮箱：XXX。根据预约时间提供测试所需演示环境、操作手册,同时指定授权人员作为测试对接人（提供经投标人盖章的《POC测试结果确认授权委托书》，格式详见招标文件附件），POC测试的实施由招标人和投标人代表共同进行，招投标人双方需对测试结果确认负责，并在测试报告签字确认，POC测试报告需保密。 |
| 3.5 | 增值税税金 的计算方法 | ☑一般计税法 □简易计税法 |
| 3.6 | 最高投标限价 | □不涉及 ☑1.最高投标限价：含税总价508046.16元； □2.暂列金额人民币： ； □3.风险控制价：为防止投标人恶意低价竞标，最高投标限价的 ％作为风险控制价（ ），计算风险控制价时，基数应扣除暂列金额。 |
| 3.7 | 投标报价的 其他要求 | 1.本次投标采用人民币报价； 2.投标报价是指一次性报出不得更改的价格，投标报价应按招标文件中相关附表格式填写； 3.投标文件只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受； 4.投标文件开标一览表是报价的唯一载体，如投标人在浙商银行数智采购平台填写的投标报价与投标文件报价文件中开标一览表不一致的，以报价文件中开标一览表（报价表）为准。 |
| 3.8 | 投标有效期 | 不少于90个日历天（从投标截止之日起算）。 |
| 3.9 | 投标保证金 | 1.金额：人民币壹万元。 2.交纳方式： 线上缴纳保证金，缴纳流程：投标人在【金融服务】-【我的项目】中找到本项目，获取唯一的保证金虚拟账户信息。请按照招标文件要求从企业对公账户缴纳保证金至该虚拟账户。投标人每个项目的保证金虚拟账户是唯一的，即同一个项目的不同投标人虚拟账户信息不一样。同一投标人不同项目的虚拟账户信息也不一样，请勿泄露虚拟账户信息，附言备注项目名称，注意不要打错。 备注： 重新招标项目，参与投标的投标人仍需按上述规定要求重新递交投标保证金。 |
| 3.10 | 投标文件签字或盖章要求 | 电子交易投标文件，在浙商银行数智采购平台进行递交，具体操作要求详见电子交易说明。 |
| 3.11 | 投标文件份数及递交要求 | 1.在浙商银行数智采购平台进行递交，具体操作要求详见电子交易说明。 招标人、招标代理机构将依托浙商银行数智采购平台完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按上述方式获取招标文件的投标人进行投标活动； 注：中标人在中标后须提供1套纸质投标文件给招标人。 2. 如递交电子备份投标文件，则须在“浙商银行数智采购平台-帮助中心-资料下载-浙商银行数智采购一体化管理投标客户端下载”制作生成，并储存在U盘等存储介质中。电子备份投标文件应当密封包装并在包装上加盖公章并注明投标项目名称，投标人名称。不符合上述制作、存储、密封规定的电子备份投标文件将被视为无效或者被拒绝接收。代理机构或招标人将拒绝接受逾期送达的电子备份投标文件。具体要求详见电子交易说明。 3. 电子备份投标文件送达方式： 投标截止当天且投标截止前半小时送达至：济南市历下区草山岭南路801号浙商银行济南分行14楼开评标室 。 出现以下情形之一的，投标人递交的电子备份投标文件将被拒收： （1）未按规定密封或标记的； （2）由于包装不妥，在送交途中严重破损或失散的； （3）超过投标截止时间送达的； （4）仅提供备份投标文件，未在电子交易平台递交电子投标文件的，投标无效。 4.电子交易平台收到投标文件，将妥善保存并即时向投标人发出确认回执通知。在投标截止时间前，除投标人补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。 |
| 3.12 | 投标截止时间，递交投标文件地点 | 详见招标公告。 |
| 3.13 | 投标文件退还 | 投标截止时间止，存在以下情形之一的不予开标，投标文件退还： 1.递交投标文件的投标人少于3个的； 2.其他： 。 |
| 3.14 | 投标文件的 拒收情形 | 1.未按电子交易流程获取招标文件、制作、递交投标文件的。 2.未按时解密或在规定时间内解密不成功的。 |
| 4.1 | 开标时间和地点 | 详见招标公告。 |
| 4.2 | 开标程序 | 1.投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至浙商银行数智采购平台。 2.至开标时间，电子交易平台按开标时间自动提取所有投标文件。代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。 3.投标文件未按时解密，投标人提供了备份投标文件的，以备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。 |
| 4.3 | 特殊情况处置 | 因网络、系统、电力等不可抗力因素延期开标的，需更新制作投标文件并按招标文件要求重新递交。 |
| 5.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：成员为 5 人及以上单数。（评标委员会开始评标前应推选1名专家为评标组长。） |
| 5.2 | 评标办法 | □经评审的最低价法； ☑综合评估法。 |
| 5.3 | 评标委员会推荐中标候选人的个数 | ☑ 3 个。（1～3个） □如为选型入围项目，确定入围规则： 当最终有效投标人XXX家时，入围XX家供应商； 当最终有效投标人XXX家时，入围XX家供应商。 |
| 5.4 | 定标规则 | □授权评标委员会确定中标人。 ☑根据评标委员会推荐，由招标人确定中标人。 □其他： 。 |
| 5.5 | 定标前核查 | 招标人在最终确定中标人前，将组织核查。 核查内容包括： 1.评委会评审工作错误的情形：1）是否有价格计算错误，2）评分计算错误，3）客观分不一致或错误，4）资格审查错误，5）符合性审查错误； 2.评委会确定的中标人或推荐的中标候选人和其拟定的项目负责人存在取消中标资格的情形：1）投标文件中提供虚假材料的，2）存在围标串标的情形或本招标文件规定视同围标串标的情形的。 招标人有权根据核查情况，对评委会上述评审工作错误组织原评委会进行修正；存在取消中标资格情形的，取消其中标资格，后续可以按评委会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人或重新招标。 |
| 5.6 | 中标候选人公示媒介及期限 | / |
| 5.7 | 中标公告 | 公告媒体：金采网（www.cfcpn.com）、山东省采购与招标网（https://www.sdbidding.org.cn）、浙商银行数智采购平台（https://ccgp.szcgpt.czbank.com）发布。 因轻信其他组织、个人或媒体提供的信息而造成损失的，招标人、招标代理机构概不负责。 公告期限：不少于3日。如遇国家法定休假日，应顺延至法定休假日后第一个工作日。 |
| 5.8 | 签订合同 | 中标通知书发出之日起30日内。 |
| 6.1 | 履约担保 | 履约担保的金额：合同总价的10%。 履约担保形式：详见合同条款。 |
| 6.2 | 重新招标其他情形 | 1、有效投标人数量不足3家的； 2、招标投标过程中，因项目发生变更，现有招标资格条件和项目规模不符的； 3、中标候选人放弃中标、因不可抗力不履行合同、不按招标文件要求提交履约担保，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形不符合中标条件的； 4、法律法规规定的其他情形。 |
| 6.3 | 需要补充的 其他内容 | 本项目工期为45日历天。 招标人异议受理电话：13702005631。 投诉受理部门电话：0531-59669925。 |
| 6.4 | 代理服务费 | 本项目的代理服务费由招标人支付。 |

注：1、以上内容如有变化将另行通知，如通知其中某一内容发生变化，其余未提及的将不作变动。

2、本招标文件未尽事宜按国家、省市现行规定执行。

## 一、总  则

### （一）适用范围

本招标文件适用于项目（见投标人须知前附表1.1）的招标、评标、定标、验收、合同履约、付款等（法律、法规另有规定的，从其规定）。

### （二）定义

1.“招标人”系指见投标人须知前附表1.2；

2.“招标代理机构”系指组织本次招标的机构见投标人须知前附表1.3；

3.“投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织；

4.“书面形式”包括信函、传真、电子邮件等；

5.“▲”系指实质性要求条款，投标人应当做出实质性响应。

### （三）招标方式

本次招标采用方式见招标公告。

### （四）投标委托

如投标人代表不是法定代表人，须有附有法定代表人资格证明书的法定代表人授权委托书（格式详见招标文件第六章），投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

### （五）投标费用

1.不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用；

### （六）联合体投标

是否接受联合体投标见招标公告，其他内容详见投标人须知前附表1.6。

### （七）踏勘现场

1.投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，投标人按投标人须知前附表规定的时间、地点进行踏勘项目现场。部分投标人未按时参加踏勘现场的，不影响踏勘现场的正常进行。

2.投标人踏勘现场发生的费用自理。

3.除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

4.招标人在踏勘现场中介绍的场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

### （八）转包与分包

1.中标人不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目肢解后分别向他人转让。

2.投标人根据招标文件载明的项目实际情况，拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应当在投标文件中载明，见投标人须知前附表1.8。

3.中标人按照合同约定或者经招标人同意，可以将中标项目的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。中标人应当就分包项目向招标人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

### （九）特别说明

1.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

### （十）履行社会责任

鼓励投标人在参与本项目的过程中，在符合本招标文件全部要求的基础上，开展绿色设计、选择绿色材料、打造绿色制造工艺、开展绿色运输、做好废弃产品回收处理，实现产品全周期的绿色环保：

1.选择具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品、环境标志产品认证证书的产品。

2.修缮、装修类项目采购建材的，提供符合绿色建筑和绿色建材性能、指标的建材。

3.提供秸秆环保板材等资源综合利用产品。

4.使用绿色包装，提供绿色物流配送服务。

5.使用新能源交通工具。

### （十一）知识产权

1．投标人应保证在本项目中使用的任何技术、产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如存在前述情形，由投标人承担所有相关责任，并且赔偿由此给招标人带来的损失。

2.投标人将在项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术资料，并承诺提供无限期支持，招标人享有使用权（含招标人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

3.如使用投标人所不拥有的知识产权，投标人在投标报价中必须包括合法使用该知识产权的相关费用。

### （十二）保密事项及其他事项

1.自收到本文件起，应对本招标文件中涉及的招标人内部信息（包括技术信息和经营信息）承担保密义务，投标人承诺不向任何第三方披露上述信息。该保密义务不因招标阶段的结束而解除。如投标人未履行保密义务，应承担因泄密给采购人造成的一切经济损失。

2.在整个招标过程中，投标人或其任何有关联人员不得向评标委员会询问评审情况，不得进行旨在影响评审结果的活动，否则其投标将被废除，投标人及其关联人员所在公司将被列入招标人的投标人黑名单，招标人有权将该事件通报同业。

3.招标人在任何情况下均不向未成交方解释未成交原因，不退还投标文件。

4.本次招标唯一工作联系邮箱详见招标公告联系邮箱，除此之外的其他书面（有公章的除外）和口头答复均不作为此次招标活动的有效答复。

5.对未中标的投标人的所有投标文件，招标人一律不予退回，不承担责任和费用，也无作任何解释的义务。

6.未经招标人书面同意，投标人不得将本招标文件的任何内容泄露给任何第三方。

7.中标人在与招标人履约期间，不得提高其已提交的投标报价，对项目落实的承诺不可改变。

8.中标人需积极配合招标人对其进行的风险评估和尽职调查，愿意接受和配合相关监管部门以及招标人或其指定的代理机构对其进行信息安全方面的检查和审核。

9.在中标结果公布后，若中标人不能按照投标文件及合同的各项要求执行，招标人有权终止招标并要求其承担相应的违约责任。

二、招标文件

（一）招标文件的构成

本招标文件由以下部分组成：

1.招标公告

2.投标人须知

3.招标需求

4.评标办法及评分标准

5.拟签订合同的主要条款

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

（三）招标文件的澄清与修改

1.投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，可以按投标人须知前附表规定的要求提疑，要求招标人或招标代理机构予以澄清。招标文件的澄清将按前附表规定的时间和方式发布，但不指明澄清问题的来源。

2.招标人或者招标代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

3.澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人或者招标代理机构会在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，招标人或者招标代理机构会顺延提交投标文件的截止时间。

4.当招标文件的澄清或修改与招标文件相互矛盾时，以最后发布的文件为准。

三、投标文件的编制

（一）投标文件的组成

投标文件由报价文件、资格文件、商务技术文件三部分组成（格式详见招标文件第六章），样品及方案讲解演示见投标人须知前附表3.2、3.3。

1.报价文件

1）开标一览表

2）报价明细表

▲2.资格文件

资格审查要求的资格证明材料(均需加盖公章)

1）提供有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件及投标前三个月内任意一个月的缴纳税收和社保清单；(附件1)

2）根据招标公告中资格条件第2.1-2.6条，提供相关网页截图等证明材料；（附件2）

3）参加招标活动前三年内（2023年1月1日至今，新成立不满三年的公司自成立之日起算）在经营活动中没有重大违法记录；（附件3）

4）投标人控股及管理关系申报表；（附件4）

5）投标人诚信经营和诚信履约承诺书；（附件5）

6）未违反法律法规规定的其他要求的承诺函；（附件6）

7）招标公告特定资格要求应提交的资料，见投标人须知前附表3.1。（附件7）

3.商务技术文件

A.商务文件

1）投标函

2）承诺函

3）法定代表人资格证明书、法定代表人授权委托书

4）投标授权代表的社保缴纳证明

5）投标人情况简介

6）招标需求偏离表

7）投标保证金缴纳凭证（如有，见投标人须知前附表3.9。）

8）投标人需要说明的其他文件和材料

B.技术文件

1）商务技术方案 （详见第六章投标文件格式）

（二）投标文件的编制与签署

1.投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2.投标文件须由投标人在规定位置盖章并由投标人代表签署，投标人应写全称。

3.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须由投标人代表签字并加盖公章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

4.投标文件签字或盖章要求见投标人须知前附表3.10。

（三）投标文件的递交、修改和撤回

1.投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新递交。投标截止时间前未完成递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，招标人或招标代理机构将拒收。

2.招标人、代理机构可以视情况延长投标文件递交的截止时间。在上述情况下，代理机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

3. 投标文件份数及递交要求见投标人须知前附表3.11。

（四）投标文件的拒收情形

1.见投标人须知前附表3.14。

（五）投标文件的语言及计量

投标文件以及投标人与招标人或招标代理机构就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供（有中文汉语说明的除外）。

（六）投标报价

1.本次投标采用人民币报价.

2.投标报价是指一次性报出不得更改的价格，投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

3.投标文件只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受。

（七）投标有效期

▲1.从提交投标文件的截止之日起至少90天。

2.在原投标有效期满之前，如果出现特殊情况，招标人或招标代理机构以书面形式通知投标人延长投标有效期。

（八）投标保证金

1.投标人应提供前附表中的投标保证金缴纳凭证，作为投标文件的一个组成部分。

2.投标保证金可缴纳方式，见投标人须知前附表3.9。

3.代理机构将拒绝未能按规定时间和数额提交投标保证金的投标人。

4.中标人的投标保证金，自合同签订后五个工作日内退还（因中标人自身原因导致无法及时退还的除外）。

5.未中标人的投标保证金，自中标通知书发出后五个工作日内退还（因投标人自身原因导致无法及时退还的除外）。

6.如投标人有下列情况，投标保证金将不予退还：

1）投标人在投标截止时间后到招标文件规定的投标有效期终止之前，撤销投标文件的；

2）投标人在投标期间有弄虚作假、串标、哄抬标价等违规违法行为；

3）投标人未按规定签订合同或转让中标，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约担保。

4）法律、法规规定的其他情形。

注：本招标文件的“投标保证金不予退还”是指：

（1）以现金转账形式，转账现金不予退还。

（2）以银行保函形式，招标人作为受益人向银行提起索赔。

（3）以保证保险形式，招标人作为被保险人（受益人）向保险人提起索赔。

（4）以担保公司担保形式，招标人作为受益人向担保人提起索赔。

四、开  标

（一）开标准备

1.制订开标、评审工作的组织方案，落实工作场地、设施。

2.通知或邀请相关单位和人员出席开标、评审活动。

3.准备相关文件资料，如专家抽取有关凭证、项目书面说明、招标文件、补充文件及质疑答复情况、现场工作所需的相关登记表单、评审工作底稿等。

4.其他应准备的事项。

（二）开标程序

1.代理机构按照招标文件规定的时间、地点和程序组织开标，具体按见投标人须知前附表4.2程序进行：

2.代理机构按照招标文件规定的时间组织开标，所有投标人均应当准时参加。投标人不足3家的，不得开标。

3.招标人或招标代理机构按本招标文件规定的时间、地点和程序组织开标，各投标人均应当准时参加；投标人对开标有异议的，应当在开标时提出，招标人当场作出答复，并制作记录；投标人未参加开标程序的，不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议。

五、评  标

### （一）组建评标委员会

本项目评标委员会依据相关法律法规组建，成员人数为5人及以上单数。

### （二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

### （三）评标办法

1.评标办法。见投标人须知前附表5.2，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》, “评标办法及评分标准”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

2.推荐中标候选人数量见投标人须知前附表5.3。

### （四）中标候选人

中标候选人公示媒介及期限见投标人须知前附表5.6。

### （五）确定中标人

确定中标人方式见投标人须知前附表5.4

### （六）评标有关其他事项

评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与代理机构沟通并作书面记录。代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织招标活动。

排名第一的中标人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标或者终止招标。

### （七）合同授予

1.在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、银行保函或保险公司保函和招标文件第五章“拟签订合同的主要条款”规定的履约担保形式向招标人提交履约担保。联合体中标的，其履约担保由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第五章“合同条款及格式”规定的履约担保要求。

2.中标人不能按投标人须知前附表第6.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

3.招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起30日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，或者不按照招标文件要求提交履约担保的，招标人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

4.发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

5.联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。

6.招标人有权对中标候选人业绩案例合同、证书及佐证材料原件进行复核，如招标人需要，中标候选人应在收到通知之日起2个工作日内提交，若中标候选人未能在规定时间内提交，招标人有权取消其中标资格并追究其相应责任。

### 六、异议与投诉

### （一）异议

投标人和其他利害关系人认为招标投标活动不符合《中华人民共和国招标投标法》有关规定的，有权向本项目的招标人或招标代理机构提出异议。

1. 潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前以书面形式向招标人提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出书面答复；作出答复前，暂停招标投标活动；

2. 投标人认为开标不符合有关规定的，应当在开标时提出异议。招标人将当场对异议给予处理或者告知处理的办法。异议和答复应记入开标记录或者制作专门记录以存档备查；

3. 投标人及其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在结果公告期内以书面形式向招标人提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出书面答复；作出答复前，暂停招标投标活动。

4.对招标文件或评标结果提出异议的应当采用书面形式，明确阐述招标文件、评标结果违反《中华人民共和国招标投标法》的有关条款，并应当有明确的请求和必要的证明材料。

5.鼓励供应商在线提起询问，路径为：浙商银行数智集中采购一体化管理平台-项目采购-询问质疑投诉-询问列表；鼓励供应商在线提起质疑，路径为：浙商银行数智集中采购一体化管理平台-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙商银行数智集中采购一体化管理平台-项目采购-投诉列表。

### （二）投诉

1.投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规和招标文件规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明资料，就招标文件、开标和评标结果投诉的，应当先向招标人提出异议，异议答复期不计算在前款规定的期限内。

2.上述时限最后一日如遇国家法定节假日的，顺延至法定节假日后的第一个工作日。

提出投诉的应当知道起始时间界定为：（1）对招标文件公告资格条件的投诉以获取招标文件的第一天为准；（2）对除公告资格条件外招标文件其他内容的投诉以招标文件获取最后一天为准；（3）对开标的投诉以开标时间为准；（4）对评标结果的投诉以结果公告期的起始时间为准。

### 七、其他

1.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

2.参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

3.所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

4.招标投标文件以及与招标相关的往来通知、函件等均应当使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

# 第三章  招标需求

一、工程概况：

该工程施工地点潍坊市奎文区胜利东街4778号4号楼，工程范围为弱电工程。该项工程建设单位为浙商银行股份有限公司济南分行，总建筑面积844.36平方米。

二、招标范围：

图纸及工程量清单范围内的弱电工程，包括深化设计、设备、材料供货、安装、调试、技术培训以及通过相关验收、缺陷处理及后期服务等工作（具体详见招标文件）。具体设备的名称、型号、数量、品牌以招标人提供的图纸、工程量清单为准。

三、编制依据：

1、建设单位提供的电子版图纸及做法；

2、工程量清单项目计量规范(2013-山东)；

3、《山东省建设工程费用项目组成及计算规则》（2022）、《山东省建筑工程消耗量定额》（2016）、《山东省安装工程消耗量定额》（2016）；

4、浙商银行潍坊奎文支行弱电工程项目施工图；

5、与工程项目有关的规范、标准、技术资料；

6、施工现场情况、工程特点及常规的施工方案；

7、其他有关资料。

四、工程质量、工期、材料、施工等要求：

1、工程质量：符合国家标准。

2、工期：自合同签订后45天内。

3、材料、施工要求详见施工图及技术规范。

五、安全文明施工费、企业管理费投标报价要求：

按山东省相关规定并结合企业自身情况自主确定费率。

六、规费、税金取费要求：

1、规费根据山东省相关文件规定。

2、本工程采用一般计税方法，税率按9%计取，计费基数为税前工程造价。

七、其他需要说明的问题：

（一）、整体：

1、各投标单位在进行综合单价报价时必须结合施工图、招标文件中的相关条款、清单描述并勘踏现场，结合主体情况进行报价，清单子目中未能对各节点详图进行完全性描述的必须结合施工图详细节点进行报价，否则视为已计入相应项目综合单价中，中标后将不调整综合单价；若招标文件中的相关条款与清单描述有冲突，投标单位在答疑时提出疑问，未提出的以招标人解释为准。

2、本项目以“项”为计量单位的措施费用一次性包干，投标人可根据本工程实际情况及自身施工组织设计自行补项并充分考虑本工程变更等风险报价，费用计入总价，结算时不作调整。不发生的措施项目金额以“0”计价。

3、分部分项工程量清单中的工程量是按实物净量计算的，一切损耗均应在投标报价内。

4、投标人的投标文件中必须提供主要材料表中所列材料单价，如投标人需增补其余材料可在相应表中进行补充。

5、国标清单中已明确的工作内容，清单不再一一罗列，投标人应结合国标清单规定的工作内容进行报价。

（二）其他：

1、摄像机、门禁系统设备为甲方供货产品，主材价格不计入本预算，仅计安装费用；

2、电控锁由装修单位施工，本预算不计入；

3、监控操作台、网络系统、LED显示屏为甲方供货产品，由甲供设备厂家安装，本预算仅计涉及的预留管线部分；

4、所有配电箱及网络布线机柜为成套柜，按成套柜成品计价；

5、会议室电视机为甲方供货产品，由甲供设备厂家安装。

八、暂列金额的数量：

本工程不设置暂列金。

注：本清单仅提供工程项目清单等具体内容，投标文件的具体格式以招标文件要求的格式为准。

弱电工程主要材料表

| （1）乙供主要材料清单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 规格型号及要求 | 品牌 |
| 1 | 综合布线系统、摄像机、门禁系统网线 | 型号规格以设计图为准 | 西蒙、泛达、康宁（光产品） |
| 2 | 摄像机护罩 | 室内、室外枪机枪式护罩，室内枪机半球护罩 | 天津亚安、海康威视或同档次产品 |
| 3 | 硬盘 | 6T，DVR、NVR专用，支持SATA串行模式 | 希捷或同档次产品 |
| 4 | 硬盘录像机 | 均采用16盘位 | 海康威视或同档次产品 |
| 5 | 报警主机 | VISTA-128，二级报警，布线采用总线制方式 | 霍尼韦尔或同档次产品 |
| 6 | 监控用交换机 | 接入交换机、核心交换机，千兆，非POE型 | 华为、华三或同档次产品 |
| 7 | 摄像机电源 | 八路机架式，分线路控制、带指示灯功能 | 国产高档性能稳定 |
| 8 | 安防机柜 | 800*1000*2000，正、反柜面均打孔板 | 施耐德、图腾或同档次 |
| 9 | 拾音器 | 吸顶、桌面安装方式，接入对应摄像机 | 海康威视或同档次产品 |
| 10 | 报警联动设备 | 4204联动模块等 | 霍尼韦尔或同档次产品 |
| 11 | 窗口对讲系统 | 2016DL＋，兼作现金柜台拾音设备 | 深圳来邦或同档次产品 |
| 12 | 可视对讲 | 监控中心（室）、现金区二道门、员工通道等处使用 | 三星、视得安、海康或同档次产品 |
| 13 | IP对讲设备 | 型号规格以设计图为准 | 来邦/海康/大华 |
| 14 | 自助银行语音控制器 | 型号规格以设计图为准 | 国产高档性能稳定 |
| 15 | 技防系统线缆 | 摄像机电源线/按钮线RVV2*1.0、红外报警线RVV4*1.0、音频线RVVP2*1.0等 | 江苏天诚、爱谱华顿或同档次产品 |
| 19 | 防雷接地设备 | 型号规格以设计图为准 | 施耐德、ABB、西门子 |
| 21 | 静电地板 | 计算机机房、监控室使用，全钢制无边框，一般采用30cm支架，有精密空调下送风的区域采用40cm支架 | 沈阳沈飞、美露、汇迈或同档次 |
| 23 | JDG管 | 符合国标标准（壁厚1.2mm以上） | 国标天一、一通或同档次当地知名品牌 |
| 24 | 音箱 | 型号规格以招标技术要求为准 | HK AUDIO（爱曲客）、KLANGFEST（声祝）、L'Arte suono（蓝素）或同等档次品牌 |
| 25 | 功放 | 型号规格以以招标技术要求为准 | LEA（栎）、KLANGFEST（声祝）、L'Arte suono（蓝素）或同等档次品牌 |
| 26 | 数字音频处理器 | 型号规格以以招标技术要求为准 | BSS audio（毕斯）、KLANGFEST（声祝）、PEAVEY（百威）或同等档次品牌 |
| 27 | 会议发言系统 | 型号规格以以招标技术要求为准 | GONSIN（公信）、BOSCH（博世）、L'Arte suono（蓝素）或同等档次品牌 |
| 28 | 无线/有线话筒 | 型号规格以以招标技术要求为准 | SHURE（舒尔）、Sennheiser（森海塞尔）、方图或同等档次品牌 |
| 29 | 中控和矩阵设备系统 | 型号规格以以招标技术要求为准 | AMX、CUE（酷森）、L'Arte suono（蓝素）或同等档次品牌 |
| 30 | 会议预约系统 | 型号规格以以招标技术要求为准 | 信瑞时代、熠飞、U-Space或同等档次品牌 |
| 31 | 无纸化办公 | 型号规格以以招标技术要求为准 | 席媒、L'Arte suono（蓝素）、VIMAY（唯美）或同等档次品牌 |
| 32 | 低碳节能系统 | 型号规格以以招标技术要求为准 | 西门子、华为、奥拓或同等档次品牌 |
| 33 | 精密空调系统 | 型号规格以以招标技术要求为准 | 世图兹、伊顿、克莱门特或同档次 |
| 34 | 智慧食堂管理系统 | 型号规格以以招标技术要求为准 | 正元智慧、云澎、祐全或同等档次品牌 |

说明：

1.投标单位须在投标文件的主要材料表内注明所投材料的品牌、型号，以确保装饰材料的唯一性。若投标人有部分未对招标文件要求的主要材料品牌进行响应，则招标人有权在上述推荐品牌或相当于档次范围内挑选，原投标价不予调整。

2.如投标人选择与其相当的其他品牌/厂家，则投标人应同时提供该产品相当于招标人推荐品牌/厂家的证明材料。

3.所有品种石材（大理石、花岗岩）须按照市场最高品质，样品达到甲方要求并签字确认后方可采购。

4.所有木饰面、木门须保证高品质，样品达到甲方要求并签字确认后方可采购。

| （2）甲供主要材料清单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 规格型号及要求 | 品牌 |
| 1 | 摄像机 | 枪式网络摄像机、半球网络摄像机、红外筒形网络摄像机、红外半球网络摄像机、彩色针孔摄像机，由甲方指定厂家负责供货，弱电单位负弱电单位计安装费，责安装、调试及维保 | 总行集采入围品牌 |
| 2 | 监控拼接屏 | 由甲方指定厂家负责供货、安装及调试，施工单位负责配合网络、供电线缆敷设 | 总行集采入围品牌 |
| 3 | 监控液晶监视器 | 监控中心（室）用，由甲方指定厂家负责供货，弱电单位负责安装调试 | 总行集采入围品牌 |
| 4 | 二道门门禁 | 由甲方指定厂家负责供货，弱电单位负责安装调试 | 总行集采入围品牌 |
| 5 | 其他门禁系统（含人脸识别） | 由甲方指定厂家负责供货，弱电单位负责安装调试 | 总行集采入围品牌 |
| 6 | LCD多媒体展示系统（营业厅拼接屏、单屏、会议系统显示设备） | 由甲方指定厂家负责供货，弱电单位负责安装调试 | 总行集采入围品牌 |
| 7 | LED显示屏 | 由甲方指定厂家供货、安装及调试，弱电单位负责敷设线缆 | 总行集采入围品牌 |
| 8 | UPS主机（含电池） | 由科技部指定厂家供货、安装及调试，弱电单位负责敷设UPS线缆 | 以科技部供货为准 |
| 11 | 计算机机房服务器机柜 | 由科技部指定厂家供货、安装及调试，弱电单位负责敷设线缆 | 以科技部供货为准 |
| 12 | 计算机机房服务器、交换机、防火墙等 | 由科技部指定厂家供货、安装及调试，弱电单位负责敷设线缆 | 以科技部供货为准 |
| 13 | 智能安防设备 | 由甲方指定厂家负责供货安装调试及培训售后服务。 | 总行集采入围品牌 |

# 第四章  评标办法及评分标准

## 一、总则

□评标办法1【经评审的最低价法】

采用经评审的最低价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列，推荐中标候选人。

☑评标办法2【综合评估法】

本次评标采用综合评估法，总分为100分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。

评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

投标人评标总得分=资信技术分+价格分。

资信技术分按照评标委员会成员的独立评分结果的算术平均分计算，计算公式为：资信技术分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数。

### 二、评标程序

招标代理机构按照招标文件规定的时间、地点及程序组织评审。评审活动一般应按以下程序组织开展：

1.核验出席评审活动现场的评标委员会各成员身份，并要求其分别登记、签到，按规定统一收缴、保存其通讯工具，无关人员一律拒绝其进入评审现场。

2.介绍评审现场的人员情况，宣布评审工作纪律，告知评标委员会应当回避情形；组织推选评标委员会组长。

3.通报报名参加本项目招标的投标人名单及资格预审情况（如有），宣读最终提交投标文件的投标人名单，组织评标委员会各位成员签订《评审人员廉洁自律承诺书》。

4.根据需要简要介绍招标文件（含补充文件）制定及质疑答复情况、按书面陈述项目基本情况及评审工作需注意事项等，让评审专家尽快知悉和了解所评审项目的招标需求、评审依据、评审标准、工作程序等；提醒评标委员会对客观评审项目应统一评审依据和评审标准，对主观评审项目应确定大致的评审要求和评审尺度；对评标委员会提出的有关招标文件、投标文件的问题进行必要的说明、解释或讨论。

5.评标委员会组长组织评标委员会独立评审。评标委员会对拟认定为投标文件无效的，应组织相关投标人代表进行陈述、澄清或申辩；招标代理机构可协助评标委员会组长对打分结果进行校对、核对并汇总统计；对明显畸高、畸低的评分（其总评分偏离平均分30%以上的），评标委员会组长应提醒相关评审人员进行复核或书面说明理由，评审人员拒绝说明的，将如实记录在评审报告中；评审人员的评审记录应保留原件，随项目其他资料一并存档。

6.做好评审现场相关记录，协助评标委员会组长做好评审报告起草、有关内容电脑文字录入等工作，并要求评标委员会各成员签字确认。

7.评审结束后，招标代理机构交还评审人员及其他现场相关人员的通讯工具。

8. 如评审过程中有效投标单位小于3家的，则本项目作废标处理。

### 三、澄清问题的形式

1.投标文件中有含义不明确的内容、明显文字或者计算错误，评标委员会认为需要投标人作出必要澄清、说明的，书面通知投标人。

2.投标人的澄清、说明应当采用书面形式，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3.澄清回复时间不得超过发出通知后30分钟，投标人逾期或未按要求澄清回复的，将视为不予回复或确认，评标委员会有权否决其投标。投标人通讯不畅通，导致不能及时联系的，视作为投标人不予回复或确认。评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可以否决其投标。

### 四、错误修正

投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

1.投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

5.不含税价经计算与含税价不一致的，以不含税价为准修正含税价。如修正后的含税价格低于投标人的含税报价，以修正后的含税价格为准签订合同；如修正后的含税价格高于投标人的含税报价，则以投标人含税报价为准签订合同。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照（三）澄清问题的形式第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

### 五、投标无效的情形

1.在资格审查时，如发现下列情形之一的，投标人将被视为资格审查不通过：

（1）投标人不具备招标文件中规定的资格要求；

（2）资格文件未按要求签署、盖章；

（3）资格证明材料不全的，或者不符合招标文件要求；

（4）联合体投标但未提交联合协议；

（5）以联合体形式参加招标活动的，联合体成员再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同项目的招投标活动；

（6）接受联合体投标并进行资格预审的，资格预审后联合体增减、更换成员；

（7）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人；为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人；公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，作为政府购买服务的购买主体和承接主体的。

2.在符合性审查、商务和技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）投标文件未按要求签署、盖章的；

（2）未提供或未按要求提供投标函、法定代表人资格证明书、法定代表人授权委托书的；

（3）投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期；

（4）未提供或未如实提供招标需求偏离表的；

（5）明显不符合招标文件要求，或者与招标文件中标“▲”的项目发生实质性偏离的；

（6）未提供或未如实提供服务方案，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（7）投标服务方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（8）投标文件含有招标人不能接受的附加条件的；

（9）投标人未按照招标文件的要求提供投标保证金的；

（10）投标人提供虚假材料谋取中标；

（11）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

3.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）报价文件未按要求签署、盖章的；

（2）未按照招标文件标明的方式报价的；

（3）报价超过招标文件中规定的最高限价；

（4）报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的；

（5）未按照招标文件标明的币种报价；

（6）投标报价出现前后不一致，投标人不确认报价修正。投标人收到修正确认文件后，未在规定时间内做出回复的，视为不确认。

（7）投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的。

### 六、评标原则和评标办法

1.评标委员会成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据招标文件规定的评标程序、评标方法和评标标准进行独立评审。招标文件内容违反国家有关强制性规定的，评标委员会应当停止评标并向招标人或者招标代理机构说明情况。

2.评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合规定的，依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。

3.评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

4.评标办法。见投标人须知前附表5.2。

5．采用经评审的最低价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列，由评标委员会决定。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

采用评审的最低价法的项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一项目投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由招标人或者招标人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

6.采用综合评估法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按照评审因素的量化指标评审得分由高到低顺序排列。得分、投标报价且量化指标评审得分均相同的，由评标委员会决定。

使用综合评估法的项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一项目投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标候选人推荐资格；评审得分相同的，由招标人或者招标人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标候选人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品招标项目，招标人应当根据招标项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

7.推荐中标候选人数量见投标人须知前附表5.3。

8.评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

9. 评标委员会成员应当在评审报告上签字，对自己的评审意见承担法律责任。

10.评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

11.评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审。

## 七、评标内容及标准

| 序号 | 评审因素 | 评分细则 | 分值 | 主/客观分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 价格分（A） |  |  | 60 |  |
| 1 | 价格 | 1.计算方法： 1.1各分项报价平均值：有效投标报价的算术平均值（有效投标报价在3个至4个时，不去除最高价和最低价；有效投标报价在5个至7个时，去除一个最高价和一个最低价；有效投标报价在8个（含）以上时，去除一个最高价和一个次高价及一个最低价和一个次低价，最高跟最低价格有多个时，去除两个最高价及两个最低价）。 1.2各分项基准价：报价平均值和有效投标报价中的次低价再次计算算术平均值作为基准价。 1.3计算公式：有效投标报价每高于评标基准价1个百分点，扣0.5分，扣完为止；以上报价得分不足一个百分点时，使用直线插入法计算，保留小数点后2位；有效投标报价低于或等于基准价得满分。 | 60 | 客观分 |
| 商务分（B） |  |  | 10 |  |
| 1 | 浙银善标 | “浙银善标”是践行善本金融理念的最重要实践探索，满足以下“大局担当、环境保护、社会责任、公司治理”正向标准内容任意一项的得1分，满分2分： 1.工业和信息化部认定的“国家技术创新示范企业”或“制造业单项冠军”或政府部门认定的国家级、省级、地市级“专精特新”企业，且在有效期内。 证明材料：提供认定（或公示）文件复印件及证书复印件。 2.国家级高新技术企业或省级及以上科技型中小企业。且在有效期内。 证明材料：提供认定（或公示）文件复印件及证书复印件。 3.35项“卡脖子”关键技术相关企业或科技部火炬中心“创新积分制”企业。 证明材料：提供政府部门颁发的认定证书（或公示或文件）复印件。 4.近三年（2022年12月以来，以证明材料最晚落款时间为准）获得区县级及以上乡村振兴表彰的企业。 证明材料：提供政府部门颁发的证书（或文件）复印件。 5.近三年（2022年12月以来，以证明材料最晚落款时间为准）企业入选地市级及以上节能、低碳名单。 证明材料：提供政府部门颁发的证书（或文件）复印件。 6.企业上一年度享受节能减排税收优惠。 证明材料：提供政府部门颁发的证书（或文件）复印件。 7.近三年（2022年12月以来，以证明材料最晚落款时间为准）获得县区级及以上地方政府颁发相关证书或进行表彰，证明企业生产经营有利于生物多样性保护。 证明材料：提供政府部门颁发的证书（或文件）复印件。 8.以企业名义参与起草国家或地方或行业重大标准的。 证明材料：提供标准文件复印件或相关证书（或文件）复印件。 9.近三年（2022年12月以来，以证明材料最晚落款时间为准）参与慈善活动，指公众报道或表彰有迹可循，善行善举被各级政府及宣传部门、公安部门、民政部门表彰或通报表扬。 证明材料：提供报道材料复印件及政府部门颁发的证书（或文件）复印件。 10.近三年（2022年12月以来，以证明材料最晚落款时间为准）参与公益活动，指公众报道或表彰有迹可循，参与公益活动行为被各级政府及宣传部门、公安部门、民政部门表彰或通报表扬。 证明材料：提供报道材料复印件及政府部门颁发的证书（或文件）复印件。 | 2 | 客观分 |
| 2 | 项目保障措施 | 为保障项目顺利实施，投标人在招标人开立的账户进行本项目的款项结算。按以下情况得分，不提供不得分： 1.投标人同意在招标人开立的账户进行本项目的款项结算，并在开标日前已开立结算账户的，得1分； 【证明材料】承诺函以及已开立的账户信息。 2.投标人同意在招标人开立的账户进行本项目的款项结算，承诺在中标后开立结算账户的，得0.5分； 【证明材料】承诺函。 3.投标人不同意在招标人开立的账户进行本项目的款项结算，得0分。 【证明材料】承诺函。 注：招标人开立的账户是指在浙商银行股份有限公司以投标人的名义开立的账户，账户名称应与投标人名称保持一致。 | 1 | 客观分 |
| 3 | 企业业绩 | 投标人自2022年12月1日【时间以竣工验收记录（或报告或证书）时间为准】以来完成过下述规模的弱电工程业绩：合同金额≥30万的单个工程业绩，每个得1分，本项最高得3分；【证明材料】：以上业绩证明材料须提供项目合同、竣工验收证明材料复制件加盖公章，须能体现出合同双方、报告时间、项目特征信息，若无法体现的，须同时提供业主单位证明文件扫描件，否则不予认可。 | 3 | 客观分 |
| 4 | 项目负责人业绩 | 自2022年12月1日【时间以竣工验收记录（或报告或证书）时间为准】以来项目负责人完成过下述规模的弱电工程业绩：合同金额≥30万的单个工程业绩，每个得1分，本项最高得1分； 【证明材料】：以上业绩证明材料须提供项目合同、竣工验收证明材料复制件加盖公章，须能体现出合同双方、报告时间、项目特征信息、项目负责人名字，若无法体现的，须同时提供业主单位证明文件扫描件，否则不予认可。 | 1 | 客观分 |
| 5 | 项目负责人能力 | 项目负责人具有高级工程师职称（证书、职称）的，得1分 【证明材料】：提供项目负责人简历、职称证书复制件、注册执业资格证书复制件。 | 1 | 客观分 |
| 6 | 服务团队人员能力 | 1.投标人拟派项目管理班子满足招标文件要求的团队的，达到5人及以上的，得1分 2.技术负责人具有高级工程师职称（证书、职称）的，得0.5分 3.服务团队人员中除项目负责人和项目技术负责人外，具有中级及以上职称的，每个得0.5分，最高0.5分。 【证明材料】：提供服务团队人员简历、职称证书复制件、注册执业资格证书复制件。 | 2 | 客观分 |
| 技术分（C） |  |  | 30 |  |
| 1 | 总体施工部署 | 总体施工部署、场地平面布置及说明。本项最高得6分。 一般：1-2分，良好：2-3分，优秀：3-6分。不提供不得分。 | 6 | 主观分 |
| 2 | 施工方案 | 主要施工方案：施工方案内容全面、合理、条理清晰，具备可行性。本项最高得8分。一般：1-3分，良好：3-6分，优秀：6-8分。不提供不得分。 | 8 | 主观分 |
| 3 | 质量保证措施方案 | 根据本项目实际情况编写详细专业的质量保证措施，方案详细、合理、条理清晰，具备可行性。本项最高得5分。一般：1-2分，良好：2-4分，优秀：4-5分。不提供不得分。 | 5 | 主观分 |
| 4 | 施工进度计划和保障措施 | 根据本项目实际情况编写详细专业的施工进度计划方案和保障措施，内容详细、合理、条理清晰，具备可行性。本项最高得5分。一般：1-2分，良好：2-4分，优秀：4-5分。不提供不得分。 | 5 | 主观分 |
| 5 | 施工设备配备情况 | 主要施工设备配置情况，主要施工设备充足，保证措施全面，能够满足工程质量和进度要求。本项最高得3分。一般：0.5-1分，良好：1-2分，优秀：2-3分。不提供不得分。 | 3 | 主观分 |
| 6 | 安全生产、文明施工、环境保护措施 | 施工项目应有专门的安全管理人员和制度，且人员配备合理，制度健全，各道工序安全技术措施符合实际且满足安全技术标准要求，有安全保证承诺。应有现场文明施工计划，环境保护措施，各项措施周全、具体、有效。本项最高得3分。 一般：0.5-1分，良好：1-2分，优秀：2-3分。不提供不得分。 | 3 | 主观分 |

# 第五章  拟签订合同的主要条款

使用住房城乡建设部、国家工商行政管理总局制定的《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）。

# 第一部分合同协议书

发包人（全称）：浙商银行股份有限公司济南分行

承包人（全称）：

根据《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就浙商银行股份有限公司潍坊分行同城支行弱电工程采购项目施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

（一）工程名称：浙商银行股份有限公司潍坊分行同城支行弱电工程采购项目。

（二）工程地点：。

（三）工程立项批准文号：   /    。

（四）资金来源：自筹。

（五）工程内容：施工图纸（含设计变更）、工程量清单、招标文件及招标答疑明确的工程内容等。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

（六）工程承包范围：

设计图纸范围内的所有弱电工程，具体设备的名称、型号、数量、品牌以招标人提供的图纸、工程量清单为准。

二、合同工期

计划开工日期：年月日（以开工报告日期为准）。

计划竣工日期：年月日。

工期总日历天数：天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2018“合格”标准。

四、签约合同价与合同价格形式

合同价款（或报价单金额）为：含税价人民币（大写）(¥元)，包括不含税价款人民币（大写）(¥元)，以及增值税款人民币（大写）(¥元)。

付款时承包人需提供对等金额发票，应为增值税专用发票，若因国家税法规定导致的税率调整，则按本合同签约金额约定的不含税价款以及国家规定的增值税适用税率计算含税价。

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）(¥元)。

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）(¥元)。

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）(¥元)。

（4）暂列金额：

人民币（大写）(¥元)。

合同价格形式：固定单价。

合同价款支付：

开户行

账号

五、项目经理

承包人项目经理：。

承包人项目执行经理：。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）。

（2）投标函及其附录（如果有）。

（3）专用合同条款及其附件。

（4）通用合同条款。

（5）技术标准和要求。

（6）图纸。

（7）已标价工程量清单或预算书。

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于年月日签订。

十、签订地点

本合同在签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自双方法定代表人或授权代理人签字并加盖公章或合同专用章后生效。

十三、合同份数

本合同一式捌份，正本贰份，副本陆份，均具有同等法律效力，发包人执肆份，承包人执肆份。

发包人：        (公章)                承包人：        (公章)

浙商银行股份有限公司分行

法定代表人（负责人）                    法定代表人（负责人）

或其授权代理人：                        或其授权代理人：

（签字）                           （签字）

组织机构代码：                         组织机构代码：

地址：                                 地址：

邮政编码：                        邮政编码：

电话：                            电话：

传真：                              传真：

电子信箱：                            电子信箱：

开户银行：                          开户银行：

账号：                               账号：

# 第二部分 通用合同条款

详见《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）通用合同条款。

# 第三部分专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

其他合同文件包括：履行合同过程中双方项目工程师和项目经理等管理者（双方工地代表人）书面确认的对合同内容有实质性影响的会议纪要、签证、设计变更等资料,具体样式、格式等另行协商。

施工组织设计：施工组织设计是用来指导施工项目全过程各项活动的技术、经济和组织的综合性文件。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.1监理人：

名称：

资质类别和等级：。

联系电话：。

电子信箱：。

通信地址：。

1.1.2.2 设计人：

名称：。

资质类别和等级：。

联系电话：。

电子信箱：。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.1作为施工现场组成部分的其他场所包括：指用于工程施工的场所。

1.1.3.2 永久占地包括：根据施工图实施工程需永久占用的土地。

1.1.3.3 临时占地包括：红线范围外为配合施工需要临时占用的土地。

1.2法律

适用于合同的其他规范性文件：

国家颁布的有关法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方法规、单行条例和地方政府规章，如《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建筑工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》等国家和地方颁布的相关法律、法规、规章及山东省、潍坊市相关的法律法规、标准规范等。

1.3 标准和规范

1.3.1适用于工程的标准规范包括：

《银行营业场所安全防范要求》（GA38-2023）

《银行自助设备、自助银行安全防范要求》（GA745-2017）

《建筑装饰装修工程质量验收标准》（GB50210-2018）

《建筑弱电工程施工及验收规范》（DB11/ 883-2012）

1.3.2 发包人提供国外标准、规范的名称：       /         ；

发包人提供国外标准、规范的份数：           /          ；

发包人提供国外标准、规范的名称：          /           。

1.3.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：

/                             。

1.4 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：

（1）合同协议书；

（2）中标通知书；

（3）投标函及其附录以及询标纪要（如果有）；

（4）专用合同条款及其附件；

（5）通用合同条款；

（6）技术标准和要求；

（7）图纸；

（8）已标价工程量清单或预算书；

（9）施工组织设计；

（10）其他：招标文件（含招标工程量清单）及招标答疑；

（11）其他合同文件。

1.5 图纸和承包人文件

1.5.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：合同签订后5个工作日内（至迟不得晚于第7.3.2项〔开工通知〕载明的开工日期前14天）。

发包人向承包人提供图纸的数量：陆套。

发包人向承包人提供图纸的内容：施工图、设计联系单等。

1.5.2 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：发包人、监理人要求提供的开工前所需的所有资料。包括本工程适用的国家现行的施工规范、国家现行的验收规范、国家现行的质量验评标准及国家及地方现行施工验收及施工安全技术规范等，对危险性较大的分部分项工程，承包人需提供与自身报价相应的安全专项施工方案，防范建筑施工生产安全事故的发生。

承包人提供的文件的期限为：合同签订后5个工作日内。

承包人提供的文件的数量为：开工报告及其余文件均陆份。

承包人提供的文件的形式为：书面形式。

发包人审批承包人文件的期限：按通用条款执行。

1.5.3 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：承包人应在施工现场办公室另外保存至少一套完整的图纸（盖图审章的）和承包人文件，供发包人、监理人及有关人员进行工程检查时使用。如需要使用标准图集的，由承包人负责提供，产生的费用由承包人承担。

1.6 联络

1.6.1发包人和承包人应当在7天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.6.2 发包人接收文件的地点：工程现场或发包人所在地。

发包人指定的接收人为：发包人代表。

承包人接收文件的地点：工程现场。

承包人指定的接收人为：项目经理。

监理人接收文件的地点：工程现场。

监理人指定的接收人为：总监或总监代表。

1.7 交通运输

1.7.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：/ 。

1.7.2 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：一般以规划红线为界；若有施工现场围墙（挡）的，则以现场围墙（挡）为界；若有发包人提供场外临时用地的，则临时用地范围也为场内交通。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：由承包人负责自行解决并承担费用。

1.7.3超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。

1.8知识产权

1.8.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：     /      。

1.8.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：发包人。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：   /     。

1.8.3 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：（除发包人指明外）承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费包含在合同价款内。

1.9工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：是。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：按合同条款12.1条执行。

2.发包人

2.1 发包人代表

发包人代表：

姓名：。

身份证号：。

联系电话：。

电子信箱：。

通信地址：。

发包人对发包人代表的授权范围如下：a.代表发包人对工程质量、进度、成本、安全及文明施工进行监督，工程存在质量问题或安全问题或施工进度不符合要求的，现场代表有权要求施工单位采取整改措施。

b.发包人代表可委派有关具体管理人员，承担自己部分权力和职责，并可在任何时候撤回并重新委派，委派和撤回均应提前7天通知承包人。

c.发包人代表的指令、通知及签证须发包人派驻的发包人代表签字并经按内部审批流程加盖发包人公章后，以书面形式由监理工程师签发交给承包人现场代表（或合同约定签收人），承包人代表（或合同约定签收人）在回执（签发登记表）上签署姓名和收到时间。当承包人代表不在施工现场时，发包人、监理工程师可要求属于承包人其它管理人员代签，签字后即可视为承包人代表已签收。

2.2 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.2.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：    / 。

2.2.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：

（1）施工期间现场提供施工用电、生活用电接线口，由承包人承担管理、保护责任，如承包人使用不当、管理不到位、发生盗窃（除不可抗力以外）等造成损失的由承包人承担。施工用电、用水、通讯等申请及临时用电接线、接管由承包人自理，施工用电、用水通讯等申请、接线、接管费用及表后工程费用由承包人自理。

（2）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：施工便道及进场通道等手续由承包人负责，进出场道路的保护措施，费用纳入措施项目费中。场内道路组织及场外施工便道由承包人自行考虑，费用已计入合同总价，包干使用。承包人应遵守当地交通部门限制通行的有关规定。如因工程需要临时占用红线外场地及市政道路，由承包人自行协调并负责办理审批手续，承担相应费用。

（3）图纸会审和设计交底时间：开工日7天前，由发包人组织设计人、承包人、监理人进行图纸会审，设计人向承包人进行设计交底。

2.3 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：    /           。

发包人是否提供支付担保：      /          。

发包人提供支付担保的形式： /          。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

承包人提交的竣工资料的内容：      /          。

承包人需要提交的竣工资料套数：一式捌套。

承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担。

承包人提交的竣工资料移交时间：竣工验收通过后10天内（不包括商务结算资料）移交。

承包人提交的竣工资料形式要求：按GB/T 50328—2014及项目所在地城建档案馆资料归档要求，书面形式和电子资料。

承包人应履行的其他义务：按约定时间和要求，完成以下工作（费用列入投标总价）

- 从工程开工起到工程移交止，安排专人处理工程范围内所有公安方案报审和竣工验收申报，并按要求在工程开工前取得公安施工许可证、工程竣工取得公安验收合格证。

- 应提供计划、报表的名称及完成时间：开工前5天提供施工组织设计及施工详细的工期、质量、安全文明保证措施，并报发包人和监理工程师审定，发包人与监理人核定不一致的，以发包人核定为准。每月25日前向发包人和监理工程师提交当月己完成工程量月报表、施工形象月报表、下个月进度计划，并附横道图和网络图。每周工程例会提前交下周进度计划。实际的进度滞后时，应按监理工程师和发包人工程师的要求在3天内提交一份修订后的进度计划和有效赶工措施报送监理工程师和发包人工程师审批后实施。如因承包人原因导致进度滞后，承包人应承担采取赶工措施所增加的一切费用。

- 工程保修期间，若因承包人施工质量原因致使设施设备损坏，发包人通知承包人进行维修，安保设备4小时维修服务到位。在6小时内未答复，发包人有权指定其它施工单位进行维修，由此发生的费用由承包人承担。

- 在施工过程中，因施工不慎引起其它管线、设备或道路损坏事故等造成的经济损失，由承包人承担所有责任。施工期间的安全管理、施工过程中引起的安全事故、人员伤亡事故由承包人自行负责。

- 承担总包要求的施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：承包人应按建设行政管理部门和相关部门的要求做好相关申报工作，且按规定提供和保养维护施工使用的照明、围栏、护板、警告信号设施，全面负责安全保卫工作，同时负责非夜间施工照明，保证工期，若造成工程损失与人身伤害，承包人承担全部费用及责任，发包人先行承担责任的，发包人有权向承包人追偿损失（包括但不限于赔偿费、诉讼费、律师费等）。夜间施工应按当地规定做好申报工作,由此产生费用均由承包人自行承担。

由承包人负责承办施工暂住人口证手续以及计划生育手续，并承担相应费用。施工现场的夜间照明线路必须单独敷设。切实履行工地治安，生产安全的责任和义务，并承担所有安全保卫责任以及引起的所有的经济和法律责任，确保安全文明施工。

- 需承包人配合总包办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：遵守地方政府和有关部门对施工场地交通、环卫和施工噪音等管理规定，并办理相关审批手续，所有手续费用由承包人承担。承包人应采取有效措施尽量减少尘土和噪音污染，需要进行夜间作业应经发包人批准。由承包人按项目当地建委、安监环保、行政执法、创建部等部门的相关规定实施标化施工管理，并承担相关费用。

- 已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：承包人承担工程承包范围内工程成品保护与维修的责任及相关费用。发包人另行发包的工程在竣工验收前由各分包人自行保护，保护期间发生人为损坏，分包人自费予以修复，不能修复的应当赔偿相应损失。若属于工程质量原因发生损坏，则由原分包人负责修复。

- 施工场地清洁卫生的要求：达到现场管理要求。在交工验收前由承包方承担场地清洁工作，所需费用在投标报价中。按市文明施工有关规定条款执行。每天至少清扫一次，并且现场公共部位承包人每天主动清扫不少于一次，工程竣工后一周内承包人应清除现场所有不再需要的临时工程以及承包人的设备和多余材料及全部建筑和生活垃圾。

- 配合发包人做好结算初审工作。

- 对发包人的现场监督工作予以充分的配合与协助。

- 承包人服从发包人及监理公司的管理，做好交叉施工事宜及其他与本工程施工相关的工作，如承包人与其他分包单位交叉施工时，承包人应根据其他分包单位的施工要求调整现场布置及施工流程，不得由此向发包人提出相关费用的要求。

- 从合同生效之日起至工程通过竣工验收的期间内，承包人应承担合同规定的现场各项临时房屋、设施、设备的修建、购置、安装、管理、保养、维修及拆除工作，并提供必要的设施保洁服务。

- 承包人的各项工作和生活设备、设施及场地平面布置，应事先提交书面说明及必要的图纸给发包人、监理工程师审阅批准。发包人现场既有的临时道路、围墙等设施归承包人在总包的管理下使用，费用含在本合同价款中。

- 要加强工程施工车辆的管理，施工车辆不得无故堵塞道路交通，不得沿途抛洒丢弃。

- 施工现场的标语、条幅和围挡图案等制作，在悬挂和喷涂前应征得发包人同意，如发包人提出修改意见，承包人应无条件修改，直到符合要求为止，合同价款不予调整。

- 承包人应承担法律法规以及按规范、标准要求必须进行的验收申报所要求的设备材料的检测，所发生的一切费用由承包人承担。如发包人对承包人提供的检测报告或检测结论有异议，认为需要重新检测时，承包人应无条件重新检测，当检测合格时，检测费用由发包人承担；当检测不合格时，检测费用由承包人承担，并无条件更换已进场或已使用的材料同时承担由此产生的一切损失及费用（包括再次重新检测时发生的材料费、检测费等一切费用，直到检测合格为止）。

- 承包人在编制施工方案时除必须满足设计图纸及现行的国家及地方有关规范、规程、标准、图集等的要求外，还必须编制施工现场消防安全专篇。施工现场消防安全的专篇中必须详细反映如何保证施工现场消防安全的具体措施，合同价款中应充分考虑上述措施的一切费用，且不得改变。

- 承包人在合同履行过程中，应严格遵守和执行发包人制定的各项管理制度和规定，严格执行发包人关于工程设计变更、签证等方面的审批程序及制度。

- 承包人应全权负责其劳务及职员的雇佣、工资的支付、房屋、膳食及运输的安排。承包人在任何时候应采取一切合理的预防措施，以防止其劳务人员及职员发生任何违法的、妨害治安的行为，并维护治安和保护工程及个人或财产免遭上述行为的破坏。

- 承包人负责或协助组织施工过程中的专项验收、竣工验收等，相关费用含在本合同价款中，发包人不再另行支付。

- 承包人负责落实整个工地现场的保安、防盗工作。承包人应专人负责妥善处理因施工引起的、对相邻或周边的建筑物或环境的各种影响，并承担相关的索赔费用。

- 承包人负责在工程建设期间拍摄、制作声像及影音资料，尤其是工程重点部位、关键工序、重要节点、重大活动声像及影音资料要求保证及时、完整、高质，声像及影音资料制作费含在合同价款中。

- 承包人应对发包人提供的室外管网接驳点位置、标高进行校核，避免造成不必要的损失。

- 承包人应考虑自备发电机及蓄水箱，以防止遇停电、停水时无法施工，影响施工工期，费用由承包人负责。如承包人未配备发电机及蓄水箱，因停水、停电影响施工的，如非遇到不可抗力因素承包人不得以此向发包人申请工期顺延。

- 承包人应严格执行国家有关保障农民工工资支付法律、法规，并按相关管理部门的管理要求设置符合要求的农民工工资专用账户，专项用于支付该工程建设项目农民工工资。承包人应按期支付工人工资。若因承包人未支付工人工资，当地政府或劳动监察部门按相关规定要求发包人先予垫付的，视同发包人给承包人的借款，其本息（利息按月息2%计算）在下期工程进度款中全额扣除。如下期工程进度款不足扣除的，剩余借款应在下下期进度款中扣除，直至全额扣除完整。若为最后一期工程款扣除后仍不足的，则从履约保证金中扣除。如因发包人未及时足额支付工程款造成民工工资拖欠等问题的，由发包人负责。

- 现场垂直运输提供原有大楼的电梯供承包人使用，要求承包人在使用过程中服从总包安排的专人负责管理。在施工过程中发包人逐步更换保留电梯时，承包人应自行考虑垂直运输问题，不得以此做为工期滞后的理由。

- 合同价已包含招标工程量清单编制说明相关报价要求的报价内容。

- 给排水、电气、消防、空调、弱电管道等拆除后孔洞修补，墙体不平整补齐等零星工程内容，投标单位应仔细勘察现场及校对图纸，费用列入投标报价，结算时不予调整。

- 现场所有的保管费用和甲供安保设备的售后服务维保费用，费用列入投标报价，结算时不予调整。

- 承包人应根据发包人或监理人要求对现场所有的设施设备的封堵及所有设备的安装、调试、试运行及通过外部公安、住建等主管部门的验收，并取得验收合格证。费用列入投标报价，结算时不予调整。

- 该工程在确定竣工日期及各项控制工期时，已充分考虑可能出现的节假日、扰民和民扰、施工交叉、道路交通影响及合同约定异常恶劣气候以外的气候条件等不利因素及发包人平行发包工程的合理工期。中高考、节假日、市内各类重大活动期间以及需要的时间段内，可能对施工做出某些限制及配合要求，承包人应予服从，并按照要求做出必要的配合，这可能降低承包人的工效，涉及相关的所有费用包含在投标总价内，不得以任何理由增加任何费用，工期也不得顺延。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓名：。

身份证号：。

建造师执业资格等级：。

建造师注册证书号：。

建造师执业印章号：。

安全生产考核合格证书号：。

联系电话：。

电子信箱：。

通信地址：。

承包人对项目经理的授权范围如下：按国家相应法规约定。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：到岗率95%以上（采用打卡考勤制，每天不少于8小时在工地）。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：发包人有权要求更换项目经理，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担，并通报有关建设行政主管部门进行处罚。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：缺岗每次扣罚1000 元，从工程款中同期扣除，累计缺岗 5 天及以上的，发包人及监理人给予警告；累计缺岗 10 天及以上，发包人有权终止合同并罚没全部项目班子人员到位履约保证金，由此引起的工程损失费用由承包人承担。

3.2.2 承包人擅自更换项目经理的违约责任：发包人通报有关建设行政主管部门进行处罚，发包人有权中止合同并同时扣罚全部项目班子人员到位履约保证金，由此引起的工程损失费用由承包人承担。

3.2.3 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：发包人通报有关建设行政主管部门进行处罚，发包人有权中止合同并同时扣罚全部项目班子人员到位履约保证金，由此引起的工程损失费用由承包人承担。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：接到开工通知后3天内。

3.3.2 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：向发包人交纳违约金1000元/人/日，并在工程进度款中扣除，如对工程造成损失的，损失由承包人承担，并在结算款中扣除。

3.3.3 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：承包人主要管理人员离开施工现场，应通知监理人及发包人，并征得监理人、发包人书面同意，主要施工管理人员离开施工现场前应指定一名有经验的管理人员临时代替其职责，该人员应具备履行相应职责的资格和能力，并征得监理人和发包人的同意。

3.3.4承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：扣罚全部项目班子人员到位履约保证金，由此引起的工程损失费用由承包人承担。

承包人主要施工管理人员（除项目经理外）擅自离开施工现场的违约责任：采用打卡考勤制，确保100%到位（每天不少于8 小时在工地且满足施工进度需要），由监理进行日常定期或不定期抽查，第一次发现予以警告处理，连续三次缺勤，项目技术负责人缺岗800元/人/天，其余项目管理人员缺岗400元/人/天，当月发现五次及以上，则当月工程款中按5000元/人/日扣罚。

3.4 分包

3.4.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：          /                。

主体结构、关键性工作的范围：        /             。

3.4.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：      。

其他关于分包的约定：            。

3.4.3 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：         /             。

3.5 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：          /     。

3.6 履约担保

承包人是否提供履约担保：是。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：承包人签订工程承包合同后 7 日历天内应向发包人交纳合同价10%的履约保证金,即万元（采用银行保函形式）。履约保证金具体分摊比例：履约保证金分六部分，其中工期履约保证金50%，项目班子人员到位履约保证金15%，施工质量履约保证金 15%，安全文明履约保证金 10％,结算上报及时率履约保证金 5%,其它履约保证金5%。担保期限为自本施工合同签订之日至工程实际通过竣工验收后90日，工期延长的，履约担保的期限相应顺延。

承包人在履约期间未出现违约行为，在工程竣工验收合格后退还低价中标风险担保保函（无息）。工程结算资料已上报且工程实际通过竣工验收后90天内退还履约保证金（无息）。

4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：本工程实施范围内的所有内容。

关于监理人的监理权限：根据监理合同、施工承包合同和法律法规规定的事项代表发包人进行工程前期协调、施工现场协调、工程监理。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓名：。

职务：。

监理工程师执业资格证书号：。

联系电话：。

电子信箱：。

通信地址：。

关于监理人的其他约定：总监理工程师签署的任何付款凭证需经发包人签署确认。

4.3 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）                 /                  。

（2）                 /                  。

（3）                 /                  。

5. 工程质量

5.1 质量要求

特殊质量标准和要求：            /              。

关于工程奖项的约定：             /                   。

5.2 隐蔽工程检查

承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：共同检查前48小时。

监理人不能按时进行检查时，应提前24小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：24小时。

5.3承包人私自覆盖

承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理人有权指示承包人揭开检查，无论工程隐蔽部位质量是否合格，由此增加的费用和（或）延误的工期均由承包人承担，且发包人有权视情节严重，对承包人处以1000-10000元/次的违约金。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：施工现场按照当地评定达到“合格”标准。

6.1.2 关于治安保卫的特别约定：           /            。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：      /           。

6.1.3 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：

（1）遵守地方政府和有关部门对施工场地交通、环卫、安全和施工噪音等管理规定，并办理相关审批手续。

（2）承包人应采取有效措施尽量减小尘土和噪音污染，需要进行夜间作业时应经有关部门批准。

（3）承包人文明施工还需做的其他工作：

①所有现场作业人员必须统一着装，后背印有施工企业名称，夜间施工必须穿着反光背心。

②协调好其他分包单位的施工安排，配合做好相关的安全文明施工工作。

③施工现场垃圾运输、存放措施：施工现场应设置垃圾存放点,集中堆放并进行覆盖，施工垃圾、生活垃圾应分类存放，运输委托手续符合相关规定。建筑物内的施工垃圾清运应采用密闭式容器调运、小车推运等方式及时清运，清运时采取适当洒水等措施减少扬尘。严禁随意丢弃，严禁凌空抛掷，安全网内垃圾应及时清理。

（4）上述手续办理费用约定如下：由承包人自行承担。

6.1.4 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：预付费用为安全文明施工费总额的60%，其余部分视相关措施的落实情况与进度款同期支付。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容： /  。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：合同签订后7天内提供详细施工组织设计（施工方案）和进度计划。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到详细的施工组织设计后7日内。

7.2 施工进度计划

7.2.1 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到修订的施工进度计划后7日内。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：按照第7.1款〔施工组织设计〕约定的期限。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：按照第7.1款〔施工组织设计〕约定的期限。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：按照第7.1款〔施工组织设计〕约定的期限。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 / 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：                 /                。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

因发包人原因导致工期延误的其他情形：重大设计变更引起的工期延误。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：每延误一天，扣罚1万元/天，扣除方式为在结算款中直接扣除。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：最多不超过工期履约保证金，发包人按施工进度计划检查，确定承包人不能按期完成，也无能力采取措施完成的，发包人有权将该工程指定其他单位施工，其发生费用由承包人承担。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：  /  。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）启动台风橙色及以上预警的天气。

（2）启动防汛预案一级响应的天气。

（3）启动防冻预案一级响应的天气。

7.8 提前竣工的奖励

提前竣工的奖励：   /   。

8. 材料与设备

8.1材料与工程设备的保管与使用

发包人供应的材料设备的保管费用的承担：①招标时已明确由发包人供应的材料设备保管费用、安装过程中的二次搬运和设备就位费、检验试验费由承包人投标时报价包干；②在本工程实施过程中新增的由发包人供应，并由承包人保管（施工）的材料设备，由双方协商确定费用承担方式；③因承包人原因发生材料设备丢失损坏的，由承包人负责赔偿。

8.2 样品

8.2.1样品的报送与封存

需要承包人报送工程使用的材料或工程设备，材料的种类、名称、规格、数量要求：①承包人应在工程开工后20天内提供所有材料设施设备的品牌、型号、规格要求。②承包人需按相关规范及发包人、监理人及设计有关要求，依据设施设备的品牌、型号、规格及其出厂合格证明（或原厂证明）作为工程验收材料的标准。③承包人所递交设备材料不满足发包人要求的，需无条件组织设计人、发包人及监理进行市场选样，选样期间各方发生的差旅费等均由承包人承担，直至符合发包人要求为止，材料费用不予调整，工期不予顺延。

8.3 施工设备和临时设施

8.3.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：由承包人自行承担相应费用。

9. 试验与检验

9.1试验设备

施工现场需要配置的试验场所：配置符合相关规范要求的试验场所，由承包人提供并承担费用。

施工现场需要配备的试验设备：配置符合相关规范要求的试验设备，由承包人提供并承担费用。

施工现场需要具备的其他试验条件：综合布线FLUK测试费用、第三方防雷检测费用由承包人承担，测试要求按照相关规定执行并符合《国家室内空气质量标准》(GB/T18883-2002)等相关规定标准。

9.2 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：        /           。

10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：具体以相关法规及发包人基建工程变更管理办法要求为准。

10.2 变更估价

变更估价原则

关于变更估价的约定: 工程变更或工程设计变更，承包人应在收到发包人、设计单位签证的变更联系单5个工作日内，计算出相应的变更工程量和价款，报发包人审核确认。经发包人确认同意的工程变更，造成新增或减少工程量清单项目，其对应的综合单价按下列方法确定：见专用条款12.1。

10.3承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：         /           。

发包人审批承包人合理化建议的期限：        /            。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：                /                。

10.4 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件9：《暂估价一览表》。

10.4.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目，由发包人和承包人共同招标确定暂估价供应商或分包人的，承包人应按照施工进度计划，在招标工作启动前14天通知发包人，并提交暂估价招标方案和工作分工。发包人应在收到后7天内确认。确定中标人后，由发包人、承包人与中标人共同签订暂估价合同。

10.4.2 对于不属于依法必须招标的暂估价项目，按本项约定确认和批准：

（1）承包人应根据施工进度计划，在签订暂估价项目的采购合同、分包合同前28天向监理人提出书面申请。监理人应当在收到申请后3天内报送发包人，发包人应当在收到申请后14天内给予批准或提出修改意见，发包人逾期未予批准或提出修改意见的，视为该书面申请已获得同意。

（2）发包人认为承包人确定的供应商、分包人无法满足工程质量或合同要求的，发包人可以要求承包人重新确定暂估价项目的供应商、分包人。

（3）承包人应当在签订暂估价合同后7天内，将暂估价合同副本报送发包人留存。

10.4.3 因发包人原因导致暂估价合同订立和履行迟延的，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担，并支付承包人合理的利润。因承包人原因导致暂估价合同订立和履行迟延的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

10.5 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：不予调整。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第  /  种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：                      /                        。

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定：           /              。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过  /  %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过  /  %时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过  /  %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过  /  %时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±  /  %时，其超过部分据实调整。

第3种方式：其他价格调整方式：采用政策性文件进行价格调整。

因市场价格波动引起的调整按以下第  /  种方式约定执行：

（一）           /                                    。

（二）其他：       /                                   。

其中：

1.风险范围及幅度的约定：    /

2.材料价款动态调整结算方式采用以下第（3）种方式约定：

（1）按时间进度分段结算：    /   。

（2）按工程形象部位(目标)分段结算：  /  。

（3）竣工后一次性结算。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

（1）单价合同。

综合单价包含的风险范围：a.人工、材料、机械市场价格的波动；b.定额、标准、规范调整及各项费率政策性调整；c.本合同条款中不允许调整的内容和由承包人承担的费用；d.影响综合单价组成因素的组成比例变化；e.非承包人原因引起的一周内累计8小时以内停水、停电、停气，而引起的费用增加和工期延误；f.国家政策变化以及一个有经验的承包人可以或应该预见的风险。

风险费用的计算方法：以上风险费用应在投标报价时考虑，不再另行计取。

风险范围以外合同价格的调整方法：a.设计变更；b.符合合同约定的工程洽商、变更等书面协议和文件；c.暂估价；d.工程量；以上4项内容发生时允许调整合同价款。

具体调整方法如下：a.结算工程数量由承包人按《房屋建筑与装修工程工程量清单计算规范》(GB50854-2013)、《通用安装工程工程量清单计算规范》(GB50856-2013)的工程量计算规则计算，经发包人审定后，作为结算依据。

b.发包人提供的分部分项工程量清单项目漏项或非承包人原因的设计变更，引起新增工程量清单项目的，其相应单价的确定方法为：

①合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款。

②合同中没有适用但有类似工程项目单价的，可以在合理范围内参照合同中类似项目的单价计算确定。参照方法可按下列方式处理。

某种材料（包括半成品或成品）等级、标准发生变化的，清单组合子目不变，仅调整不同的材料价格。

清单项目某一特征或工程内容变化，不影响其他特征及工程内容价格的，其他特征组合标准不变，仅调整发生变化的组合子目价格。

③合同中没有适用或类似工程项目单价的，则根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、《山东省建筑工程消耗量定额》（2016）、《山东省安装工程消耗量定额》（2016）、《山东省建设工程费用项目组成及计算规则》（2022）计价规则及定额标准计算工程量和单价；企业管理费、利润、规费、税金按投标口径计取；组价时，人工、材料、机械台班单价按照投标时人工、材料、机械台班单价的报价计算，暂估价按照签证价格计算，无投标报价的材料价格，按照签证价格计算，无投标报价的机械台班价格，按照《山东省建设工程施工机械台班费用定额》定额标准计取，定额不明确的由签证确认。

c.施工组织措施项目费根据投标价包干使用，不予调整。

d.因发包人要求或设计变更联系单引起的材料品种、规格、型号发生变化，其投标单价不变，计补主材价差及规费、税金，其他费用一律不得调整。

e.暂估价调整：（1）材料暂估价仅调整材料价格，其他内容不予调整，具体如下：①材料的签证价与暂估价之差计补差价，差价仅计税金；（2）暂估综合单价调整按照12.1条款中具体调整方法确定。

f.清单列项及图纸范围以外的零星用工由发包人根据施工实际发生情况进行签证，价格按技工180元/工日，普工150元/工日计算,结算时仅计取税金。

g.设计变更或发包人提供的工程量清单漏项或未列项的项目由承包人上报组价，监理、造价咨询单位进行核定，承包人应按照核定后的组价无条件接受并执行。若在施工阶段，由发包人指定的合作生产商供应产品时，承包人必须执行，相应工程项目在竣工结算时，主材价（除税价）以发包人与合作供应商谈判确定价格计入组价单元。

h.发包人有权增减工作内容及相应的工作量，取费标准按原投标口径不变，承包人不得提出额外费用要求。合价金额占合同总价2%（含）以上的分部分项清单项目，其工程量增加超过本项目工程数量15%（含）以上时，或合价金额占合同不到2%的分部分项清单项目，但其工程量增加超过本项目工程数量25%（含）以上时，其增加部分工程量的相应单价参照投标时的报价分析表对原单价重新组价，并按照合理的成本与利润构成的原则协商确定。其中“其增加部分工程量”指的是超过本项工程数量115%或125%的工程量。

分部分项清单项目工程量减少部分不论减少多少均执行投标单价。

i.承包人不得以工程签证未得到核定为由作为工期延期依据。

j.发包人有权指定具有资质的第三方机构进行审计，并确定审计价格。

（2）总价合同。

总价包含的风险范围：             /               。

风险费用的计算方法：              /                   。

风险范围以外合同价格的调整方法：         /            。

（3）其他价格方式：          /              。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：合同价的30%(不含暂列金)。

预付款支付期限：提交履约担保后且经监理人签发工程开工令7日后，并经监理工程师核实、发包人批准后，发包人向承包人支付预付款。

预付款扣回的方式：预付款自正式开工后当月开始起扣，比例为当期工程进度款的40%，直至预付款扣完为止。如果承包人按本合同约定解除合同前预付款尚未抵扣完，承包人应将当时未抵扣部分的全部余额归还给发包人，否则发包人有权从任何应该支付或将要支付给承包人的款项中扣回该偿还金额。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：           /               。

预付款担保的形式为：          /                       。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：

工程量的计算规则应按山东省、市行业主管部门颁布的各专业工程定额的工程量计算规则执行。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：           /             。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：             /                 。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：              /                。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：         /            。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：       /           。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：承包人每月25日前提供上月20日至当月19日已完成工程量、工程价款表、相应进度报表等有关资料，报监理人（含代建）、造价咨询单位、发包人核定。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：        /             。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：         /      。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：         /      。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：  /    。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：         /        。

（2）发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：

①每个月报送一次工程款，工程款以实际完成每个月的工程量计量，并经监理（代建）、造价咨询单位和发包人审定的已完工程量的80%作为本期进度款，本期进度应于发包人审定完毕且收到承包人出具的增值税发票后15个工作日内支付。

②工程进度款支付至已完成工程量的80%时，停止支付。

③待竣工验收合格且收到承包人提供的增值税发票后15个工作日内支付至合同总价（不含暂列金）的85%。

④履约保证金在工程结算资料已上报且工程实际通过竣工验收后90日内无息退还给承包人。

⑤按时完成竣工结算审计，出具相应的增值税发票后15个工作日内支付至审定价的97%，工程结算审定价的3%作为工程质量保证金。

⑥竣工验收后一年期满后15天内返回2%的质量保证金，竣工验收后两年期满后，无质量问题，15天内全部返还质量保证金，但须扣除各项罚款（不计利息）。

⑦暂列项工程支付方式参照上述①-⑥条约定。

⑧造价咨询单位由发包人指定具有资质的第三方机构进行，并确定审计工程量及价格。

（3）发包人支付进度款的期限：承包人每月25日前提供上月20日至当月19日已完成工程量、工程价款表、相应进度报表等有关资料，报监理人、发包人核定，监理出具支付证书，承包人提供符合发包人要求的发票（增值税专用发票）后15日内支付。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式： /    。

12.4.5 支付分解表的编制

（1）总价合同支付分解表的编制与审批：    /    。

（2）单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：  /    。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.1监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：24小时。

13.2 竣工验收

13.2.1竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：具体程序按国家规范标准实施。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：            /                    。

13.2.2移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：     /       。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：                        /                        。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：因承包人原因未按时移交工程的，每延误一天，扣罚1万/天，同期工程款直接扣除。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：                /                。

（1）单机无负荷试车费用由承包人承担；

（2）无负荷联动试车费用由承包人承担。

13.3.2 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：            /           。

13.4 竣工退场

13.4.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：竣工验收合格后10日内。

14. 竣工结算

14.1 竣工付款申请

承包人提交竣工付款申请单的期限：承包人应在工程竣工验收合格后28天内向发包人和监理人提交竣工结算申请单（含送审结算电子版），并提交完整的结算资料。无正当理由延期或经发包人催促14日内仍未提供或明确答复的，发包人有权根据已有资料进行结算审核，责任由承包人自负。承包人应及时提供竣工结算过程中所需补充的资料。

竣工付款申请单应包括的内容：         /           。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：         /          。

发包人完成竣工付款的期限：             /             。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：    /          。

14.3 最终结清

14.3.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：4份。

承包人提交最终结算申请单的期限：审计定案完成14日内。

14.3.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限： /                       。

（2）发包人完成支付的期限：                /         。

15. 缺陷责任期与保修

15.1缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：以工程质量保修书约定为准。

15.2 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：是。

15.2.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第（2）种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：。

（2）3%的工程款。

（3）其他方式:       /   。

15.2.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第（2）种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额。

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金。

（3）其他扣留方式:                  /                  。

关于质量保证金的补充约定：           /               。

15.3保修

15.3.1 保修责任

工程保修期为：以工程质量保修书约定为准。

15.3.2 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：24小时。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：            /                  。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：   /  。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：   /    。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：     /    。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：     /   。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：   /   。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：    /        。

（7）其他：                  /                      。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满  / 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：           /                 。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）承包人违反合同约定进行转包或违法分包的：发包人有权将该工程指令分包或另择其他单位施工，其发生的费用由承包人承担。发包人有权扣罚全部履约保证金，并向有关行政主管部门通报有关情况，由行政主管部门进行处罚。

（2）承包人违反合同约定采购和使用不合格的材料和工程设备的：由承包人根据监理人、发包人及设计要求重新采购合格的材料和工程设备，由此引起的损失由承包人承担，由此引起的工期延误按第（5）条执行。

（3）因承包人原因导致工程质量不符合合同要求的：发包人、监理人随时检查工程质量，若发现不符合相关质量验收评定标准及施工规范，每次将扣罚施工质量履约保证金的10%，待竣工验收时，质量未达到招标文件要求或无法通过竣工验收的，承包人负责返修，直至达到要求，并扣罚全部施工质量履约保证金，且发包人保留采取其他制约措施的权利。

（4）承包人违反通用条款第8.9 款[材料与设备专用要求]的约定，未经批准，私自将已按照合同约定进入施工现场的材料或设备撤离施工现场的：造成工程损失的由承包人承担，造成工期延误的按（5）执行，相应违约金从履约保证金中扣除。

（5）承包人未能按施工进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误的：每延误一天，缴纳违约金1万元/天。发包人按施工进度计划检查，确定承包人不能按期完成，也无能力采取措施完成的，发包人有权将该工程指定其它单位施工，其发生费用由承包人承担。发包人有权扣除全部工期履约保证金，并向有关行政主管部门通报有关情况，由行政主管部门进行处罚。

（6）承包人在缺陷责任期及保修期内，未能在合理期限对工程缺陷进行修复，或拒绝发包人要求进行修复的：发包人有权将该工程指定其也单位施工，其发生费用由承包人承担。发包人将向有关行政管理部门通报有关情况，由行政管理部门进行处罚，相应违约金从履约保证金中扣除。

（7）承包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的：发包人有权将该工程指定其它单位施工，其发生费用由承包人承担。发包人有权扣罚全部履约保证金，并向有关行政主管部门通报有关情况，由行政主管部门进行处罚。

（8）承包人未能按照合同约定履行其他义务的：扣罚其它履约保证金。

（9）承包人未能按时上报工程结算报告的，每逾期一天扣罚1000元（工程结算上报及时率履约保证金为扣罚上限，在结算款中扣除，发包人原因导致结算上报延缓的除外）。

（10）在签订本施工合同时，发包人、承包人将签订《安全文明施工责任书》，发包人将不定期地进行安全、文明施工及扬尘控制检查，若被发包人发现有违约现象，每发生一次将由监理单位直接扣罚承包人现金5000元整，同时承包人无条件即时进行整改，若未及时按要求进行整改的，加倍扣罚；后期施工过程中若能做到有效改善的罚款予以退还。若有被建设行政主管部门、质量安全监督部门或其它监管部门抄告、通报批评、处罚等情况或被新闻媒体曝光等，每发生一次扣罚安全文明履约保证金50000元整，同时无条件即时进行整改，若未及时按要求进行整改的，加倍扣罚；若被发包人扣罚安全文明履约保证金累计超过三次以上（含三次）且整改态度不端正的，发包人有权将该工程指令分包或另择其他单位施工，其发生的费用由承包人承担，同时根据情况扣罚部分或全部安全文明履约保证金。

（11）从工程开工起到工程移交止，安排专人配合发包人处理工程范围内所有投诉、在工程开工至移交前数字城管及时解决率达到98%以上，解决率100%。承包单位须在相关数字城管投诉要求期间内完成相关整改内容，费用由承包人自行承担，未在规定时间内整改的，每次扣罚安全文明履约保证金的15%。

（12）当对应部分履约保证金全部扣减，承包人违约扣款将从工程进度款中抵扣。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：因承包人原因中止或终止履行合同的，发包人扣除全部履约保证金，并就额外的损失保留索赔权利。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：由承包人承担。

17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：                         /                      。

17.2 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后28天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：     /    。

18.2 其他保险

关于其他保险的约定：按通用条款执行。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：是。

18.3 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：承包人报监理及发包人。

19. 争议解决

19.1 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定： /  。

19.1.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：             /               。

选定争议评审员的期限：               /               。

争议评审小组成员的报酬承担方式：      /              。

其他事项的约定：                      /              。

19.1.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：            /              。

19.2仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2）种方式解决：

（1）向         /          仲裁委员会申请仲裁；

（2）向工程所在地人民法院起诉。

20．其他补充事项的约定

20.1承包人应确保工程安全进行，所有安全事故的全部责任均由承包人承担。

20.2如设计变更，变更估价参照专用条款10.4执行。

20.3材料和设备供应：

①材料设备采购应根据招标文件、设计技术文件和国家有关规定的具体要求（如满足节能环保要求）进行采购，发包人招标时如有推荐材料/设备品牌的，承包人需从发包人推荐的品牌中选取一个或选用能提供同等档次证明的品牌填入投标文件主材表备注栏中，一经选用，未经发包人同意不得更改。其余未推荐品牌的材料应选用中高档以上品牌或知名厂家生产，所有材料均应有合格证和质保书、符合施工图纸、规范、国家规定的技术标准。当承包人选定的材料质量达不到预期质量目标要求时，发包人保留更换的权利。若使用劣质材料施工，一经发现，发包人或监理有权制止使用，甚至停工，返工或中止合同。无论发包人及监理是否发现和制止，由于使用劣质材料施工后所引起的一切责任均由承包人自负。

②无价材料采购前其质量、价格、产地、规格等需事先征得发包人的认可或签证同意。

20.4质量保证:

工程竣工后不能达到承诺的质量等级的，作违约论处，扣除其履约保证金中的全部施工质量履约保证金。

20.5文明施工及安全保证：

对于工程施工中管理混乱，严重违反安全措施和标准化管理规定的现象，监理工程师及发包人将提出警告和整改要求，并保留暂停支付进度款的权利，直至扣除合同中的文明施工保证费和履约保证金中的安全文明履约保证金，以确保本工程安全文明管理得到贯彻执行。

20.6双方约定承包人应做的其他工作：

承包人应处理好与周边的各种关系如在施工过程中与居民发生纠纷，自行与当地社区进行协商解决，并承担相关费用。

20.7承包人必须保证施工过程所提出的签证内容是合法的、真实的，并不由于发包人和监理工程师的确认而免除承包人的责任。

20.8承包人对工程专项资金须设专门账户，承包人须专款专用，不得挪作它用，发包人有权对工程资金帐户及流向进行检查。

20.9发包人在签订工程合同的同时需签订《廉政责任书》、《工程质量保修书》和《施工安全协议》作为施工合同的附件，经双方签字后即生效，双方务必认真执行。

20.10发包人将指定具有资质的第三方机构进行结算审核，确定结算审核价格。送审价超过审核价5%之内(含5%)，审核费用由发包人支付；核减额超过送审价5%以上，超过部分审核费用及核增部分的审核费按浙价服(2009)84号文件规定执行，由施工单位承担（注：核减额与核增额不相互抵消）。

20.11承包人必须与本工程的所有施工人员签订劳动协议，并按国家有关规定及时发放工资；如承包人未按规定及时发放施工人员工资，由此造成的所有责任和经济损失由承包人承担。

20.12承包人须综合考虑与其它相关专业施工单位（含分包单位）的配合与协调及其它不可预见等费用，该费用已计入报价及由承包人向分包单位收取总管理单位服务费，结算一律不作调整。

20.13售后服务

（1）承包人须对本工程材料设备提供通过最终验收合格工程质量保修书约定的质保期。质保期内承包人须自行付费，负责修理和替换任何由于产品自身的质量问题造成的损坏及故障。

（2）质量保证期满后，承包人必须对所提供的材料设备进行检查和保养，对于损坏的零部件、五金件，承包人应保证以不高于在设备出产地购买的一般价格提供给发包人。

20.14针对通用条款3.3.2条的补充：

承包人需更换主要施工管理人员的，继任人员的数量、注册执业资格、管理经验的约定：不得更换主要施工管理人员。

20.15针对通用条款5.3.2条的补充：

通知时提交包括隐蔽检查内容、时间、地点、承包人自检记录、陪同检查人员名单等。若验收合格的，监理工程师和发包人代表在记录上签字后方可进行隐蔽和继续施工。若验收不合格的，承包人在限定期限内整改后重新组织验收，并承担由此发生的费用，且工期不予顺延。

对需验收而未验收就进入下一道工序的，承包人每次需向发包人支付违约金人民币1000-10000元，且发包人有权要求剥露验收，相应费用由承包人承担，且工期不予顺延。

20.16针对通用条款9.3条的补充：

试验、检测单位资质条件约定：除消防材料检测、空气质量检测外，由承包人提供。

20.17合同双方确认，本合同及本合同约定的其它文件组成部分中的各项约定都是通过法定招标过程形成的合法成果，不存在与招标文件和中标人投标文件实质性内容不一致的条款。如果存在任何此类不一致的条款，也不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不构成任何合同或法律约束力。合同双方也不存在且也不会签订任何背离本合同实质性内容的其他协议或合同。如果存在或签订背离本合同实质性内容的其他协议或合同，也不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不构成任何合同或法律约束力。

20.18本工程施工工期短，承包人需采取加班措施，费用已包含在总价内。

20.19发包人保留在正式签订合同时完善合同条款的权利。

20.20 发包人应根据《财政部建设部关于印发《建设工程价款结算暂行办法》的通知》财建[2004]369号文件，在收到承包人完整的竣工结算报告及完整的结算资料后组织造价咨询单位进行审核，并在60日历天内出具结算审核报告。

附件

协议书附件：

附件1：承包人承揽工程项目一览表

专用合同条款附件：

附件2：发包人供应材料设备一览表

附件3：工程质量保修书

附件4：主要建设工程文件目录

附件5：承包人用于本工程施工的机械设备表

附件6：承包人主要施工管理人员表

附件7：分包人主要施工管理人员表

附件8：履约保函格式

附件9：暂估价一览表

附件10：施工现场安全生产管理责任书

附件11：安全生产文明施工管理办法

附件12：工程质量管理办法

附件13：廉政责任书格式

附件14：施工安全协议

## 附件1：

承包人承揽工程项目一览表

| 单位工程名称 | 建设规模 | 建筑面积 (平方米) | 结构形式 | 层数 | 生产能力 | 设备安装内容 | 合同价格（元） | 开工日期 | 竣工日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## 附件2：

发包人供应材料设备一览表

| 序号 | 材料、 设备品种 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 质量等级 | 供应时间 | 送达地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |

## 附件3：

工程质量保修书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就（工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

保修承包施工范围内所有完工工程。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

（一）地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限。

（二）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为5年。

（三）装修工程为2年。

（四）电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年。

（五）供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期。

（六）住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为2年。

（七）其他项目保修期限约定如下：      /                        。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

（一）属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

（二）发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

（三）对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

（四）质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：工程质量保修金为工程结算价的3%，发包人在竣工验收后一年期满后15天内返回2%；竣工验收后两年期满后，无质量问题，15天内全部返还，但须扣除各项罚款（不计利息）。

七、违约金

（一）对承包人的下列行为,发包人有权要求承包人支付相应违约金（相应违约金从履约保证金中扣除）:

1.未按规定向发包人提供保修负责人名单并明确其联系方式、分工与职责的。

2.未按规定更换保修负责人并向发包人提交变更后的保修负责人名单的。

3.承包人保修人员接到报修通知后未按照规定及时到达维修现场的。

4.承包人保修人员未能按规定的时间完成维修工作的。

5.承包人以各种理由(无配件、无维修人员等)拖延、拒绝维修的。

6.由于承包人原因造成重复维修或维修人员态度恶劣造成业主有理由投诉的。

7.承包人保修人员维修完毕后未清理现场,发包人在现场发现烟头、垃圾等杂物的。

8.承包人保修人员不服从发包人统一管理及不遵守发包人制定的各项规章制度的。

（二）承包人或承包人保修人员有前款所列行为之一的,发包人可向承包人收取1000-2000元/次的违约金。承包人或承包人保修人员有前款1.3、1.4、1.5项所列行为之一的,发包人可以自行或者委托他人维修,并从承包人质量保修金中扣除相当于维修相关费用两倍的款项,不足部分,发包人有权继续向承包人追偿。

（三）前款规定的各项违约金可以单独或合并适用,发包人应在维修单上记录违约金扣款原因及数额并由承包人保修人员在维修单上签字,承包人保修人员对此有异议的,可以签署意见,但不得拒绝签字。承包人保修人员拒不签字的,不影响违约金扣款的实施。发包人根据维修单定期从保修款中扣除违约金金额。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人：        (公章)                承包人：        (公章)

浙商银行股份有限公司分行

法定代表人（负责人）                  法定代表人（负责人）

或其授权代理人：                       或其授权代理人：

（签字）                                 （签字）

组织机构代码：                         组织机构代码：

地址：                                 地址：

邮政编码：                         邮政编码：

电话：                             电话：

传真：                               传真：

电子信箱：                             电子信箱：

开户银行：                           开户银行：

账号：                               账号：

## 附件4：

主要建设工程文件目录

| 文件名称 | 套数 | 费用（元） | 质量 | 移交时间 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| / | / | / | / | / | / |

## 附件5：

承包人用于本工程施工的机械设备表

| 序号 | 机械或设备名称 | 型号规格 | 数量 | 国别产地 | 制造年份 | 额定功率（KW） | 生产能力 | 用于施工部位备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 附件6：

承包人主要施工管理人员表

| 名称 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

## 附件7：

分包人主要施工管理人员表

| 名称 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

## 附件8：

履约银行保函

致：	（受益人名称）：

鉴于（受益人名称）（以下简称“受益人”）与（申请人名称）（以下称“申请人”）于年月日就（工程名称）施工及有关事项协商一致共同签订浙商银行   分行新大楼弱电工程《建设工程施工合同》（以下简称合同）。我方同意为申请人出具见索即付履约银行保函（以下简称“保函”）作为其履行合同约定责任和义务的担保，担保金额为人民币（大写）（小写）¥元。

1. 本保函的义务是：我方在收到受益人提出的因申请人在履行合同过程中未能履约或违背合同约定的责任和义务而要求索赔的书面通知后几个工作日内，在上述担保金额的限额内向受益人支付任何数额的款项，无须受益人出具任何证明或说明背景。

2. 在向我方提出索赔要求之前，我方将不坚持要求受益人应首先向申请人索要上述款项。

3. 我方进一步同意任何对合同条款所作的修改或补充都不能免除我方按本保函所应承担的义务，上述修改和补充也无需通知我方。

4. 本保函自开立之日起生效，有效期至受益人签发工程接收证书之日止。

5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可向受益人所在地有管辖权的人民法院起诉。

6. 本保函自我方法定代表人（负责人）或其授权代理人签字并加盖公章之日起生效。

保函出具方：（盖单位章）

法定代表人（负责人）或其委托代理人：（签字）

地址：

邮政编码：

电话：

传真：

年月日

## 附件9：

11-1：材料暂估价表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

11-2：工程设备暂估价表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

11-3：专业工程暂估价表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## 附件10：

施工现场安全生产管理责任书

发包人：以下简称甲方）

承包人：（以下简称乙方）

甲方将工程项目发包给乙方施工，为贯彻“安全第一、预防为主”的方针，全面贯彻执行《安全生产法》、《中华人民共和国消防法》和《建设工程安全生产管理条例》，双方就安全管理达成如下条款。

一、安全生产管理条款

（一）甲方、乙方双方必须认真贯彻国家、有关部委、当地政府颁发的有关安全生产的法律、法规、规范和规定。

（二）乙方的主要职责和义务

1.乙方在施工期间必须严格遵守和执行国家、行业、地方、乙方企业在安全生产、治安保卫方面的有关规章制度，接受甲方、监理单位的监督、检查和指导。对甲方、监理单位违反安全生产规定、制度的指令，乙方有权要求甲方、监理单位改正。

2.乙方必须建立、健全安全生产责任制以及安全生产目标管理体系。

3.乙方必须建立安全生产规章制度和操作规程，一般应包括：施工组织设计与专项安全施工方案编审制度；安全技术措施计划执行制度；安全技术交底制度；架体设备安装验收制度；施工机具进场验收与保养维修制度；安全检查制度；安全教育培训制度；伤亡事故报告制度；重特大安全事故应急救援制度；班组安全活动制度；消防防火责任制度；考核奖罚制度；门卫值班和治安保卫制度；卫生保洁制度；不扰民措施等。

4.乙方编制《安全管理计划》和施工作业指导书，做好安全交底工作。乙方必须编制施工组织设计、施工方案和特殊作业的施工方案和安全技术措施，经所在公司技术负责人审批后报送甲方审批，审批通过后才能实施，甲方应监督乙方实施；乙方必须严格按施工组织设计和有关安全要求规定组织施工。

5.甲方、乙方双方都应有安全管理组织体制，包括具体负责安全生产管理人员。乙方必须按照《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》中的要求配备足够多数量的现场安全员；进入现场施工人员及施工设备、机具、工器具的配备符合有关安全规定要求，确保个人防护用品的质量、配备、佩带方法符合有关要求，确保配备的消防器械的质量、保管和使用方法、热作业区域的管理规定等符合有关要求。

6.乙方保证特种作业严格执行国家《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》，特种作业人员须经省、市、地区的特种作业安全技术考核站培训考核后持证上岗，并按规定定期审核，中、小型机械的作业人员必须按规定做到“定机定人”和有证操作；起重吊装作业人员必须遵守“十不吊”规定，严禁违章、无证操作；严禁不懂电器、机械设备的人擅自操作使用电器、机械设备。

7.乙方必须在甲方和监理单位的协调监督下与有交叉施工的分包单位签订《工程承包安全管理协议》，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调。

8.乙方的临设和施工场区布置应符合甲方关于施工总平面布置的有关要求，即充分考虑安全、防火、防爆、防污染等因素，做到分区明确，合理定位。

9.乙方必须在施工区域内设置醒目的警告、警戒、指示等信号，为施工现场提供足够有效的劳动保护和安全防护装置。各类安全防护设施、遮拦、安全标志牌、警告牌和接地线等不得擅自拆除、变动。如确实需要拆除、变动的，必须经施工负责人和监理单位、甲方指派的安全管理人员同意，办理手续，并采取必要、可靠的安全措施后方能拆除、变动现场安全防护设施。任何一方，擅自拆除、更动所造成的后果，均由该方负责。

10.乙方应当为施工人员办理意外伤害保险。

11.乙方严禁使用未经验收、验收已过期或验收不合格的机械设备、脚手架等设施，乙方使用人对施工现场脚手架每天开工前必须检查，发现隐患应及时整改。

12.施工前，乙方必须办理好相应上岗位证等进场手续。乙方必须检查、督促施工人员严格遵守、认真执行规章制度。

13.乙方施工人员应对所在的施工区域、作业环境、操作设施设备、工用具等进行认真检查，发现隐患立即停止施工，并经落实整改后方准继续施工。一经开工，就表示乙方确认施工场所、作业环境、设施设备、工用具等符合安全要求和处于安全状态，乙方对施工过程中由于上述因素而导致的事故后果负责。

14.乙方施工人员不得随意进入非施工场所（除工作需要），不得随意操作阀门、开关等设备，不得私拉乱接电源，特殊情况必须向甲方、监理单位书面申请，并指定专人负责操作。乙方在施工中应与带电设备保持足够的安全距离或采取可靠的安全措施。在复杂地段施工，应增设足够的专业监护人。

15.乙方在施工中，应注意地下管线、光缆及高压架空线的保护。如遇有情况，应及时向甲方、监理单位和有关部门联系，采取保护措施后方能施工。严禁冒险作业、野蛮作业。

16.乙方在施工中，要注意文明施工。对施工现场要加强现场管理，每天工作结束后，对施工现场要进行一次全面的防火检查和检修工具、施工垃圾等的清理，做到工完场清，同时切断施工电源，封闭施工现场，消除安全隐患。

17.乙方应建立重特大事故应急救援组织，编制重特大事故应急救援预案报甲方审批，配置必要的应急救援器材、设备，并进行经常性维修、保养，保证正常运转；参与甲方的应急救援预案的实施。

18.乙方在施工期间，发生安全事故后，事故现场有关人员应当立即报告本单位负责人和甲方和监理单位；乙方单位负责人接到事故报告后，应当迅速采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失。

19.本工程施工中，乙方的建筑工程安全防护、文明施工措施费用为元。此费用是指按照国家现行的建筑施工安全、施工现场环境与卫生标准和有关规定购置和更新施工安全防护用具及设施、改善安全生产条件和作业环境所需的费用（并包括甲方对建筑安全防护文明施工措施其它要求所发生的费用）。该费用必须按照投标文件中明确的投入使用时间安排予以使用，乙方对该专项费用不得挪作它用，如乙方在安全生产专项费用使用上违约，由甲方根据实际情况扣减建筑工程安全防护文明施工措施费用中未使用部分（使用部分应提供相应的发票证明）。

20. 本工程施工中，乙方的安全文明履约保证金为履约保证金的。在发生乙方责任的人身伤亡事故或由于乙方施工人员违规操作影响甲方安全生产并造成损失时，甲方根据违章程度、损失程度决定是否扣除安全生产保证金及扣除比例，直至停止乙方工作。乙方如在建筑工程安全防护、文明施工措施专项费用上出现违约情况，除按本条款第19条的规定处理外，还可以决定是否扣除安全生产保证金及扣除比例。

21.施工期间，乙方指派负责本工程项目的有关安全工作；监理单位指派、甲方指派负责联系、检查、督促乙方执行有关安全规定。监理单位、甲方、乙方应经常联系，相互协助检查和处理工程施工中有关的安全工作共同预防事故发生。

二、消防安全管理条款

（一）甲方、乙方的主要义务：

1.甲方必须认真贯彻国家、有关部委、工程所在地政府颁发的有关消防、防火安全的法律、法规、规范和规定。

2.甲方必须严格按照消防规章、规定和制度的要求发出指令，乙方遵照执行；对甲方违背消防规章、规定和制度发出的指令，乙方有权拒绝执行或要求甲方改进。

3甲方应为乙方进场后解决消防水源、熟悉现场消防情况、协调各分包单位之间的消防设施等提供帮助。

4.甲方人员进入乙方作业现场，应遵守乙方现场的消防管理规定。

（二）乙方的主要职责和义务：

1.乙方必须履行以下消防安全职责：

（1）建立消防安全责任制，落实消防安全责任人，加强消防安全管理。

（2）建立健全易燃易爆物品安全管理、化学危险品安全管理、施工临时用电安全管理、动用明火审批制度以及安全检查等各项防火管理的规章制度和消防安全操作规程。

（3）按照有关要求配置消防设施和器材、设置消防安全标志，并定期组织检验、维修，确保消防设施和器材完好、有效。

（4）建立防火台帐。

（5）对职工进行消防安全教育和培训，提高职工消防安全意识和相应的消防安全技能。

（6）制定火灾应急预案，并定期组织演练，确保适用、有效。

2.乙方必须认真贯彻国家、有关部委、工程所在地政府颁发的有关消防、防火安全的法律、法规、规范和规定。

3.乙方在施工期间必须严格遵守和执行甲方在安全生产、消防保卫、治安卫生等方面的有关规章制度，接受甲方的监督、检查和指导。

4.乙方保证特种作业严格执行国家《特种作业人员安全及时培训考核管理规定》，特种作业人员须经省、市、地区的特种作业安全技术考核站培训考核后持证上岗，并按规定定期审核。乙方应对其对现场消防安全有重大影响的人员进行有关消防安全方面的培训、教育和交底。

5.乙方的临时设施和施工材料、易燃易爆物品的堆放应符合甲方关于施工总平面图布置的有关要求，充分考虑安全、防火、防爆、防污染等因素，做到分区明确，定位合理。施工场所的易燃、易爆废料要及时处理。

6.乙方应建立仓库管理制度，工地上存放化学危险品、易燃易爆物品的仓库须专库专用、专人负责，并建立台帐。仓库保管人员要严格遵守安全规程，严禁吸烟、使用明火和电气设备等。

7.乙方应向甲方提交关于施工临时用电的施工组织设计或专项方案，配备专职电工，用电线路敷设、设备安装应符合相关电力规范的要求。工地严禁使用电炉，如因施工确需使用电炉时，应征得消防主管人员同意，采取可靠防护措施，并指派专人负责监管。严禁将电炉或其它电热设备作取暖用。

8.乙方必须严格执行动用明火审批制度，易燃、易爆场所严禁吸烟及动用明火，消防器材不准挪作他用。进行电焊、气割、气焊等具有火灾危险的作业，应按规定办理动火审批手续，严格遵守“十不烧”规定，操作人员必须持证上岗，并严格遵守消防安全操作规程。冬季施工如须采用明火加热的防冻措施时，应征得消防主管人员同意，落实防火、防爆、防中毒措施，并指派专人值班。

9.乙方施工人员宿舍内严禁私拉乱接电线、生活做饭、烤火取暖。宿舍区不得设置在在建工程内。宿舍区与危险品仓库相隔距离应符合消防要求，宿舍不能兼为仓库使用。

10.乙方在施工中，要注意文明施工。对施工现场要加强现场管理，禁止在施工现场吸烟。每天工作结束后，对施工现场要进行一次全面的防火检查和检修工具、施工垃圾等的清理，做到工完场清，同时切断施工电源，封闭施工现场，消除安全隐患。

11.乙方应建立消防事故的应急救援组织，编制消防事故应急救援预案并报甲方、乙方审批，配置必要的应急救援器材、设备，并进行经常性维修、保养，保证正常运行；参与甲方、乙方的应急救援预案的实施。

12.乙方在施工期间，发生消防事故后，事故现场有关人员应当立即报告本单位负责人和甲方，乙方单位负责人接到事故报告后，应迅速采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失，做好标识保护好事故现场，协助和配合事故调查、处理。

13.在工程施工过程中，非乙方原因发生消防事故时，乙方有义务根据甲方、乙方的要求配合支持事故抢救工作，甲方在事后应对此向乙方支付合理的补偿。

14.施工期间，乙方指派同志负责本工程项目的消防安全工作,甲方指派同志负责联系、检查、督促、管理乙方执行有关消防安全的相关规定。甲方、乙方双方应经常联系，相互协助检查和处理工程施工中有关的消防安全工作，共同预防事故发生。

三、违约责任

（一）双方均应严格按照本责任书的约定履行各自的义务，任何一方违反本责任书的约定均构成违约，应承担相应的违约责任。

（二）甲方、监理单位对乙方的安全生产、消防安全管理情况进行检查发现乙方违反本责任书约定存在安全隐患的，乙方应当按照每次    /   的标准向甲方支付违约金。乙方应当及时按照甲方、监理单位的要求及时整改以消除安全隐患。甲方、监理单位对乙方的安全生产、消防安全管理情况进行检查发现乙方违反本责任书约定存在安全隐患   /   次以上（含）的，甲方有权要求乙方全面停止施工整改，整改到位后方可继续施工，甲方亦有权解除相关施工合同，由乙方承担违约责任。

（三）由于乙方的原因形成事故造成人员伤亡和财产损失，乙方负责事故的抢救和善后处理工作，并承担事故造成的一切经济和法律责任。乙方应当按照的标准向甲方赔偿工期、材料等方面的损失，如该标准不足以赔偿甲方损失，甲方有权继续向乙方追索。

（四）就乙方应向甲方承担的违约责任，如乙方向甲方缴纳保证金的，甲方有权根据乙方的违约情况扣除相应金额的保证金，扣除后如甲方允许乙方继续施工，乙方应在扣除后    /     个工作日内补足。

四、其他

本责任书一式捌份，甲方持肆份，乙方持肆份，自双方法定代表人/负责人/授权代理人签字并加盖公章或合同专用章之日起生效。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：

法定代表人/负责人/授权代理人：         法定代表人/负责人/授权代理人：

日期：年月日                                日期：年月日

## 附件11：

安全生产文明施工管理办法

一、安全生产管理

（一）安全生产管理

安全文明管理的目标：杜绝重大工伤和人员死亡事故。

（二）组织机构

本项目成立安全生产文明施工领导小组：

组长：装修施工单位项目经理

副组长：项目总监理工程师

成员：建设单位代表

装修施工单位安全生产负责人

各施工分包项目经理

（三）安全管理的原则

1.坚持安全第一，预防为主的原则。

2.坚持安全生产“三同时”原则。

3.坚持以人为本的原则。

4.坚持系统控制的原则。

5.坚持全过程控制的原则。

6.坚持全方位控制的原则。

7.坚持动态控制的原则。

8.坚持持续改进的原则。

（四）项目监理（含代建）管理单位职责

编制《安全施工监理细则》，该细则应包括但不限于以下内容：

1.与安全控制有关的工程特点和内容。

2.安全监理控制目标。

3.安全监理责任分工。

4.安全控制的关键环节、关键部位，控制的重点和方法。

5.安全控制措施落实的检查及奖惩。

6.建立施工安全监理台账制度。

7.审查批准施工单位申报的施工组织设计中的安全施工方案。

8.负责检查施工单位安全保证体系、安全技术措施、及安全保证措施的落实执行情况。

9.参加安全技术方案的专家论证。

10.生产过程中的安全控制。

11.负责日常巡回检查、定期集中检查、资料检查，发现隐患，及时处理。

12.对现场出现的安全问题，负责要求责任单位立即改正。对于严重威胁生命、财产安全的隐患，要求其相关单位立即整改，并汇报代建单位。

13.定期召开安全例会，分析不安全因素，提出整改要求，部署安全工作。

14.定期与建设单位工程部联合组织安全、文明施工大检查（包括现场和资料）。

（五）施工单位的职责

1.落实安全责任制。装修施工单位为安全生产第一责任人，该单位与各分包单位应签订安全生产责任书。总管理施工单位应做好安全检查、验收、事故报告、教育培训、安全技术交底等工作，做好责任范围内的安全生产工作。

2.建立安全生产管理体系。建立健全安全保障体系，设立专职安全员（持证上岗），要求安全生产管理体系的组成合理、机构健全，人员资质符合要求并到位，安全体系的运行具有可操作性等。

3.编制专项安全施工方案。施工单位应根据现场实际情况，编制安全施工方案，确定工程危险源，并单独编制危险源的清单报监理单位审核，对于重大危险源项目安全施工方案必须进行专家论证。所涉及到安全方面的施工方案,由专职安全生产管理人员组织进行交底。

4.形成安全生产教育制度。操作人员三级安全教育及考试登记制度。安全教育、培训可以根据各自的特点，采取多种形式进行如设培训班、上安全课、安全知识讲座、报告会、图片展、黑板报、简报、通报、广播等。

5.事故应急预案制度。应急预案应明确各项事故出现时的紧急处理方案以及采取的措施。施工单位在工程开工前必须做好事故应急预案，报监理单位审核，现场各项应急措施应落实到位。

（六）施工现场管理制度

为确保现场安全文明施工的实施，要求施工单位做好如下工作：

1.建立施工安全保障体系，建立安全管理台帐，实行安全生产责任制。

2.施工现场应按施工总平面布置图实施，管理层次清楚，条理分明，现场材料、物品、机具堆放整齐。使用统一、连续的安全防护设施和交通标志（牌）。

3.装修施工单位应根据现场平面布局设置保卫人员，保护施工现场财产不受损失。所有施工人员必须佩戴出入证，外来人员未经许可，不得进入施工现场。如外来人员确需进入须有登记手续。

4.装修施工单位现场实行封闭施工。工地范围内要有切实可行的临时排水措施，凡有施工沟槽，均应每隔一定间距设置跨槽便桥并有安全措施确保行人、行车安全。施工现场出入口处应采取保证车辆清洁的措施。生活废水、施工产生的废水、废油须经无害化处理达标排放。

5.各分包单位自带的所有设备、工具等应进行登记，登记清单由总管理单位保管，以备相关人员查阅。设立严格的进出场制度，以避免各施工单位因为材料、设备、机械原因产生纠纷，同时防止偷盗行为的发生。

6.装修施工单位应保证施工场地外围的车辆和行人正常通行，和卫生保洁及清扫工作。在材料进出、混凝土浇筑等施工过程中安排专人指挥交通。

7.施工单位应结合季节特点，做好作业人员的饮食卫生和防暑降温、防寒保暖、防煤气中毒、防疫等工作。施工现场应配备常用药及绷带、止血带、颈托、担架等急救器材。

8.施工单位应加强安全专检及巡查并做好记录，特别对容易发生事故（塔吊、升降机的安拆、加节、“三宝”、“四口”、“五临边”、高处作业、基坑施工、桩基施工、临时用电、脚手架、高支模、施工机械等）部位加强管理。

9.必须完整地保存有关阐明安全施工管理的资料，如文明安全活动记录、旬报、月报、事故报告等。

（七）建立施工现场消防管理制度

定期参加相关单位组织召开安全例会，汇报安全文明施工情况，分析不安全因素，提出整改情况，部署安全工作。定期参加安全、文明施工大检查。

（八）建立安全、文明施工状况登记制度

事故处理程序

发生工程安全问题（事故）

装修施工填写安全问题（事故）报告书

监理组织各方听取承包商汇报

一般安全问题

总监签《工程暂停令》

管理单位组织各方调研处理意见

监理督查整改

项目管理组织事故处理验收

监理签发《工程复工报审表》

判断

总监理工程师审核

装修施工按方案处理

总监理工程师验收

安全事故

必要时报请政府主管部门

向项目负责人单位负责人汇报

承包商提出处理方案

建设单位处理方案认可

二、文明施工管理

（一）一般规定

1.施工现场应制订文明施工专项施工方案，明确文明施工管理措施，制订施工现场的突发事件应急预案。

2.施工现场主要出入口明显处应设置工程概况牌。施工现场的施工区域应划分清晰，并应设置导向、警示、定位、宣传等标示。

（二）封闭管理

施工现场必须实行封闭管理。进入施工现场所有工作人员必须佩带工作卡。配备一定数量的安全帽，严格执行外来人员进场登记制度。

（三）施工场地

1.施工现场的主要道路和加工场地必须进行硬化处理。主通道宽度应在3.5m以上，次要道路视情况采取硬化措施。施工现场道路应做到畅通、平坦、整洁，无散落物。

2.施工现场应设置良好的排水系统，保证排水畅通，场地内不积水。施工现场应设置防泥浆、防污水、废水措施。

3.施工现场出口应设置车辆冲洗设施，场地内应设置排水沟及沉淀池，施工污水经沉淀后方可排入市政污水管网。

4.建筑垃圾的清运，必须采用封闭式临时专用道或采用容器吊运，严禁凌空抛掷。土方、渣土外运必须采用密闭式运输车或采取覆盖措施，严禁抛洒滴漏。

5.施工现场应制订降噪措施，强噪声设备应设置在远离居民区一侧。运输材料车辆进入施工现场严禁鸣笛，装卸材料应轻拿轻放。

6.施工现场应设置临时厕所，建筑物内宜每层设置临时便溺设施；施工现场严禁焚烧各类废弃物。

（三）材料堆放

1.建筑材料、构配件及其他料具等必须做到安全、整齐堆放，不得超高。堆料应分门别类，悬挂标牌。标牌应统一制作，标明名称、品种、规格数量以及检验状态等。

2.施工现场应建立清扫制度，落实到人，做到工完料尽、场地清。建筑垃圾应定点存放，及时清运。

3.施工现场应采取控制扬尘措施，水泥和其他易飞扬的颗粒建筑材料应密闭存放或采取覆盖等措施。

（四）配套设施

1.施工现场应设置茶水棚(亭)，配备保温水桶，保证开水供应。

2.建立现场卫生责任制，设卫生保洁员。生活垃圾必须盛放在容器内并及时清理。

（五）施工现场标牌

1.施工现场必须设有“五牌一图”，即工程概况牌、管理人员名单及监督电话牌、消防保卫(防火责任)牌、安全生产牌、文明施工牌和施工现场平面图。标牌规格统一、位置合理、字迹端正、线条清晰、表示明确，并固定在现场内主要进出口处，严禁将“五牌一图”悬挂在外脚手架上。

2.施工现场主要施工部位、作业点、危险区域及主要通道口应设置安全警示牌。

3.施工现场应在适当位置设置宣传栏、读报栏、黑板报、违章曝光台等，营造安全气氛，普及安全知识。

（六）防火

1.施工现场必须制订消防预案，建立健全消防防火责任制和管理制度，配备消防器材及义务消防人员。

2.建筑物每层应配备消防设施。建筑内应随层做消防水源管道(管径50mm)，并设置加压泵，留消防水源接口，配置水枪、水带。

3.施工现场应单独设置易燃易爆危险品仓库。易燃易爆物品堆放间、木工间、油漆间等消防防火重点部位应采取必要的消防安全措施，配备专用消防器材，并有专人负责。

（七）综合治理

1.施工现场应建立值班制度,治安保卫责任制应落实到人，采取措施严防盗窃、斗殴、赌博等事件发生。

2.施工现场应按有关规定定期开展教育活动，丰富职工业余文化生活。

3.夜间施工应按规定办理有关手续，未经许可不得施工。

三、安全文明施工违规罚款规定

安全文明施工违规罚款条例

| 序号 | 内 容 | 个人违章罚款（元） | 单位罚款（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 重点防范 |  |  |
| 1.1 | 未戴安全帽 | 500 | 20000 |
| 1.2 | 安全帽佩戴不规范 | 500 | 5000 |
| 1.3 | 高空或临边作业未系安全带 | 500 | 20000 |
| 1.4 | 在禁烟区吸烟 | 500 | 20000 |
| 1.5 | 高空抛掷物料 | 500 | 20000 |
| 1.6 | 打架斗殴 | 500 | 20000 |
| 1.7 | 酒后上工地 | 500 | 5000 |
| 1.8 | 移动工作平台无斜撑等保护措施 | 500 | 5000 |
| 1.9 | 特殊作业未持劳动部门颁发的上岗证 | 500 | 5000 |
| 1.10 | “四口”、“临边”未按规定保护 | - | 5000 |
| 1.11 | 未经批准拆除安全防护设施 | - | 5000 |
| 1.12 | 易燃、易爆、易腐蚀及有毒化学物品未隔离存放 | - | 5000 |
| 1.13 | 危险作业区域未有效防护 | - | 5000 |
| 2 | 个人防护 |  |  |
| 2.1 | 电焊作业未戴防护手套或面罩 | 500 | 5000 |
| 2.2 | 操作切割机未戴防护眼罩 | 500 | 5000 |
| 3 | 设备 |  |  |
| 3.1 | 设备保护系统不全或已损坏 | - | 5000 |
| 3.2 | 未做到一机一闸 | - | 5000 |
| 3.3 | 使用未通过验收的电机设备 | - | 5000 |
| 4 | 施工用电 |  |  |
| 4.1 | 未按“三相五线制”规定配电 | - | 5000 |
| 4.2 | 不符合“三级配电、三级保护”规定 | - | 5000 |
| 4.3 | 电气设备不符合规范要求 | - | 5000 |
| 4.4 | 电线未按规定作架空或埋地处理 | - | 5000 |
| 4.5 | 电箱中保护系统配置不全 | - | 5000 |
| 5 | 防火、照明 |  |  |
| 5.1 | 仓库、生活区及施工区未配灭火器材 | - | 5000 |
| 5.2 | 失效的灭火器材未及时更新 | - | 5000 |
| 5.3 | 动火作业未办理动用明火手续 | 500 | 5000 |
| 5.4 | 动火作业防火措施（灭火器材、接火斗等）未跟上 | 500 | 5000 |
| 5.5 | 擅自挪用、损坏消防器材 | 500 | 5000 |
| 5.6 | 主要通道及施工区照明不足 | - | 5000 |
| 5.7 | 在易燃物品区用强热灯照明（如碘钨灯） | 500 | 5000 |
| 6 | 安全管理及其它 |  |  |
| 6.1 | 集中安全活动（例会、检查）缺席（除非事先批准） | 500 | 5000 |
| 6.2 | 未按规定要求和指定时间整改隐患 | 500 | 5000 |
| 6.3 | 宿舍区卫生、防火不符合要求 | - | 5000 |
| 6.4 | 不服从指挥、态度粗鲁，缺乏礼貌 | 500 | 5000 |
| 6.5 | 在工地及生活区赌博等不健康活动 | 500/位 | 5000 |
| 6.6 | 偷窃 | - | 5000以上 |
| 6.7 | 重大安全、文明活动配合不力 | - | 5000 |
| 6.8 | 危险物品存放区无警告标志 | - | 5000 |
| 6.9 | 工地内发现外来闲杂人员 | - | 5000 |
| 6.10 | 乘坐吊蓝上下（经批准检修除外）包括开机人员 | 500 | 5000 |
| 6.11 | 损坏成品未主动承担责任 | 500 | 5000 |
| 6.12 | 在工地现场及生活区随地大小便 | 500 | 5000 |
| 6.13 | 进场材料随意堆放，堵塞通道 | 500 | 5000 |
| 6.14 | 当日落手清未清除的 | 500 | 5000 |
| 6.15 | 建筑、生活垃圾未倒在指定区域 | - | 5000 |
| 6.16 | 无故损坏公物、攀折花草树木 | 500 | 5000以上 |
| 6.17 | 其他安全违章及不文明行为 | 500/位 | 5000以上 |

如发生上表中的任何一项违法安全文明施工事项，则由监理单位通知施工单位，个人扣款由施工单位自行进行扣罚（三级教育时应对各班组进行交底），所有罚款在当月工程款中予以扣除。同一项罚款内容有效整改后且一个月内不再重复发生的可退还罚没款。

## 附件12：

工程质量管理办法

质量标准

项目单体及综合验评工程质量须达到国家验收合格标准，确保一次性通过验收。

组织结构

本项目成立质量管理领导小组

组长：建设单位代表

副组长：装修施工单位项目经理

项目总监理工程师

成员：装修施工单位生产副经理或技术负责人

各施工分包项目经理

质量管理原则

坚持“质量第一，用户至上”的原则。

坚持“以人为本”的原则。

坚持“以预防为主，事前控制”的原则。

坚持质量标准、严格检查的原则。

坚持贯彻科学、公正、守法、诚信的职业规范原则。

监理（含代建）单位的职责

对工程设计中的技术问题，按照安全、优化的原则，在参与图纸会审等过程中提出建议。

组织审核施工单位提交的施工组织设计（含专项施工方案、质量控制措施、技术安全措施）及各项施工准备工作，在征得代建单位同意后，审批工程开工报告。

结合项目的具体情况，督促施工单位编制重点分部分项工程的施工方法文件并进行审核。

负责审核施工单位针对项目工程质量通病的技术措施及工程质量预控措施，并监督执行情况。

负责审核施工单位提交的冬雨季施工方案并监督执行情况。

负责审核施工单位编制的成品保护措施并监督执行情况，将审核结论与执行情况以书面形式提交代建单位审批备案。

审核施工单位拟选用材料及构配件检测试验室的资质。

审核及检查施工单位拟采用的施工机械及检测、计量器具的技术性能。

督促施工单位建立健全质量、安全、文明施工保证体系。

负责落实现场检查、旁站、实测、试验等手段，并进行施工工艺质量过程控制。

负责管理施工单位对进场材料、构配件、设备在使用前及时进行检测、试验及验收，并严格执行旁站见证取样制度。

负责施工单位申报工序交接及隐蔽工程验收，对工序交接及隐蔽工程验收进行旁站监督并如实记录存档。

负责对用于工程的主要材料、构配件的出厂合格证、材质化验单等进行核定，防止不合格材料及构配件用于工程中。

审核施工单位提出的设计变更申请，对确需变更的，及时申报代建单位处理。

组织对施工单位已完成的分部分项工程进行技术及质量评审验收。

组织工程质量事故处理，分析质量事故的原因、责任；审核处理工程质量事故的技术措施或方案；检查处理的效果。

同步实时检查施工单位的工程技术档案整理及编制情况，督促施工单位及时、准确、真实、完整地完成工程技术档案的归档工作。

根据工程质量动态情况，定期组织现场质量协调会，并定期向代建单位报告项目工程质量动态情况。

施工单位的管理职责

施工单位为生产质量直接责任单位，对其合同范围内工程施工质量负全责，项目经理为生产质量的第一责任人。装修施工单位应按照本工程的总体质量目标及合同要求参与全部工程质量管理，承担总承包管理职能，对自行施工的工程质量承担全部责任，对分包单位完成的工程质量承担连带责任，各分包施工单位应积极配合、服从装修单位统一管理，无条件接受装修施工单位质检员的各项口头或书面的整改要求，对其分包的工程承担主要责任。对不服从管理的分包单位，装修施工单位应报建设单位、代建单位、监理单位，经批准后可按合同采取措施。

施工单位应对关键部位、新技术、新工艺、新材料及时组织相关各方召开专题会议，必要时应邀请专家组织论证。

各施工单位应严把原材料质量关，用于本工程的所有材料、半成品、成品、建筑构配件、器具和设备均应进行现场验收。凡涉及安全、功能的有关产品，应按各专业工程质量验收规范规定进行复验，未经监理工程师检查认可签字的所有材料一律不得用于工程。

各施工单位应严格按验收规范、技术标准要求加强工序质量的控制，落实三级自检工作，在自检合格的基础上方可报监理验收，确保一次验收通过率。严格遵循上道工序未经监理验收不得进入下道工序，对未落实三级自检工作即报监理验收的施工单位，监理单位有权拒绝验收或签署不合格，同时对未履行相应验收职能的责任人及施工单位按“工作态度不端正、质量意识淡漠”落实处罚。

各施工单位管理人员应严格按规范要求参加或组织各项自检验收工作，参与监理组织的各项验收工作，承担相应管理责任。

班组长负责组织工人在施工过程中或工作完成后的自我检查和互相检查。

项目专业质量检查员负责组织有关班组长参加各班组之间、各工种之间、在工序/检验批完工后，下一道工序/检验批工程开始之前，共同对前一道工序/检验批工程的检查即交接检。

项目专业质量检查员和技术负责人组织检验批、分项工程质量的检查评定。

项目经理组织分部（子分部）/专业分包工程的质量检查评定。

企业技术负责人组织单位（子单位）工程质量的检查评定。

对未按上述要求落实自检的，监理单位有权拒绝验收或签署不合格，同时对未履行相应验收职能的责任人及施工单位落实相关处罚。

施工单位应负责提供关键部位、环节施工及验收过程中的声像及影音资料，保证及时、完整、高质。

总承包在工程竣工验收合格后30天内，向代建单位提交符合城建档案馆及相关主管部门要求的竣工资料。

严格防控质量隐患和事故，执行质量事故的申报和处理制度。

## 附件13：

廉政责任书格式

根据有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，(以下称甲方)与承包人                 (以下称乙方)，特订立如下合同。

第一条  甲乙双方的权利和义务

(一)严格遵守党和国家有关法律法规及建设部的有关规定。

(二)严格执行工程施工合同文件，自觉按合同办事。

(三)双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则(除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外)，不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。

(四)建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

(五)发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

第二条  甲方的义务

(一)甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用等。

(二)甲方工作人员不得参加乙方安排的超标准宴请和娱乐活动，不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

(三)甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

(四)甲方工作人员的配偶、子女不得从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

(五)甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位，不得要求乙方购买合同外的材料和设备。

第三条  乙方义务

(一) 乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金，有价证券、贵重礼品。

(二) 乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

(三) 乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

(四) 乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

第四条  违约责任

(一)甲方及其工作人员违反本合同第—、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

(二) 乙方及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关规定，给予党纪、政纪或组织处理：给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方建议工程建设主管部门给予乙方一至三年内不得进入其主管的工程建筑市场的处罚。

第五条  双方约定

本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督。由甲方或甲方上级单位的纪检监察机关约请乙方或乙方上级单位纪检监察机关对本合同履行情况进行检查提出在本合同规定范围内的裁定意见。

第六条 本合同有效期为甲乙双方签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

第七条 本合同作为浙商银行分行新大楼弱电工程工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。

第八条 本合同甲、乙双方各执一份。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：

法定代表人/负责人/授权代理人：         法定代表人/负责人/授权代理人：

日期：年月日                            日期：年月日

## 附件14：

施工安全协议

建设单位（以下简称甲方）：

承包单位（以下简称乙方）：

工程名称：

工程地点：

为了切实加强施工现场安全生产管理，依照《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法典》以及《建设工程安全生产管理条例》、建设部《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-88）、《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-99），双方本着平等、自愿的原则，签订本协议书。

甲方和乙方均严格遵守本协议书规定的权力、责任和义务，确保施工现场的安全生产和施工现场临时用电的安全。

一、甲方的权利、责任和义务

1．贯彻落实国家有关施工现场安全生产、文明施工的法规和管理规定，对乙方施工现场和区域进行全面的安全生产管理和监督检查并对施工现场临时用电进行安全检查与指导。

2．及时纠正乙方施工人员违章指挥和违章作业行为，并按照有关规定予以查处。对乙方施工区域内的重大安全事故隐患，应开具隐患通知单。

3．要求乙方提供施工现场《生产安全事故应急救援预案》。

4．建立健全施工现场各项安全生产管理制度。

5．对乙方的安全生产培训、劳动保护用品的使用和危险预知工作提出指导意见，并监督落实情况。

6．对乙方提出的安全生产要求积极提供帮助。

7．向乙方提供电源时，应与乙方办理交接验收手续。

8．按照有关临时用电标准对乙方的临时用电设备设施进行监督和检查。发现乙方在临时用电中存在隐患必须责成乙方以整改。并监督整改落实情况。

9．对乙方特种作业人员的名单、操作证复印件及培训记录进行存档备案。

二、乙方的权利、责任和义务：

1．遵守国家有关施工现场安全生产的法规和管理制度，建立健全安全生产责任制和安全生产管理制度。严格执行国家施工现场临时用电及机械设备使用有关技术规范和安全操作规程，对施工区域内自行管辖的临时用电负全面管理责任。

2．服从甲方安全生产管理。

3．乙方必须为施工作业人员参加人身意外保险。

4．乙方造成生产安全事故，导致人员伤亡时，由乙方承担事故责任和经济责任。

5．未经安全生产教育培训和无证人员，不得上岗作业。

三、协议内容：

(一)登高上架要求

1．施工采用的脚手架、安全网必须由专业人员搭设，由项目经理(工地负责人)组织技术、安全有关人员自检验收并经公司级质安部门验收合格后，方可投入使用，应按类别逐项查验，并应有验收记录。

2．高空作业时，严禁立体交叉作业。水平作业时，各工位间必须有一定的距离，作业人员必须配备相应劳动保护用品如安全帽、安全带、防护眼镜、防护手套、防护工作服等，并应正确使用，施工作业现场周边设置相关安全标志牌，并设专人巡查。

3．进入施工现场的人员必须佩带安全帽。凡在2m以上高处作业人员，必须正确使用安全带，安全带应高挂低用。

4．工程施工前，除工程技术人员对施工作业人员进行书面安全技术交底，并履行签字手续外，必须各施工班组长向施工人员进行班组交底及履行签字手续。

5．特殊工程施工项目如：电气、易燃、易爆容器、管道等，必须持有效证件及上岗证的专业人员操作。

6．拆除施工现场，必须设有临时急救人员及药品或设立临时救助站。

7．严禁在工作前和工作中饮酒，不许穿高跟鞋、硬底鞋、拖鞋，应穿防滑鞋。

8．进入施工现场须服从领导和安检人员的指挥，遵守劳动纪律、严守岗位、不串岗，作业时思想要集中。

9．严禁随意拆除或损坏防护栏杆、拉杆、安全网、跳板、脚手板、支撑等防护设施。

10．面砖搬运、安装时应注意安全，防止因面砖翻倒而受伤。

11．各种材料加工时注意操作安全及施工用电，不得随便乱接乱拉电线。

12．施工现场各周边洞口，必须有符合安全规范要求的安全防护，若因施工作业场地要求而拆除的，操作完成后，立即恢复。

13．脚手架上禁止有探头板、飞跳板，脚手架上应满铺脚手板，脚手架上禁止堆放砂浆、砖块、面砖等物料。

14．不准从正在起吊、运吊中的物件下通过，以防突然事件，不准从高处往下跑、跳；不准在没有防护的外墙和外悬挑板等建筑物上行走；不准站在小推车等不稳定的物件上操作；不得攀登起重臂、绳索、脚手架、井字架和随同运料的吊盘和吊篮及吊装物上下；井架吊篮禁止乘人。

15．作业中不得往下投掷物件、碎砖、灰渣等，清理物料时应设溜槽或使用垃圾桶；手持工具和零星物料应随时放在工具袋中。

16．年龄未满18周岁者，患有心脏病、贫血、高血压、低血压、癫痫病及其他不适于高空作业的病症者严禁从事外墙施工作业。

17．遇到雷雨、大风等天气外墙施工应暂停作业。

18．手持电动工具使用前应进行检查，空载试验运转正常合格后方可使用，转移工作点应切断电源，潮湿场所严禁使用手持式电动工具。

19．作业前必须认真检查机械设备的安全装置，调整机器或更换刀具时应先切断电源并由机械员进行。

（二）用电要求

1．配电箱的箱柜门处应有名称、用途、分路、标记及内部系统接线图，以防失误操作。

2．配电装置均应配锁，并有专人负责开启和关闭上锁。

3．电工和用电人员用电时，必须按规定穿戴绝缘防护用品，使用绝缘工具。

4．施工现场下班停止工作时，必须将班后不用的配电装置分闸断电，并上锁，班中停止工作1小时以上时，相关动力开关箱应断电上锁，暂时不用的配电装置也应断电上锁。

5．配电箱、开关箱内的电气配置和接线，严禁随意改动、并不得随意挂接其他用电设备。

6．配电装置的漏电保护器，应每次使用时用试验按钮试跳一次，只有试跳正常才可继续使用。

7．用电设备的保护接地线应并联接地，并严禁串联接地或接零。

8．使用中的电气设备应保持完好的工作状态，严禁带故障运行。

9．现场临时用电及照明必须由项目经理同意，由专业电工按JGJ46-88《施工现场临时用电安全技术规范》要求进行操作。

10．现场所有用电设备必须用插头与插线板连接，禁止将线头直接插入插线板。

（三）电焊机使用要求

1．操作人员应具有上岗证书，严禁无证操作。

2．所有交、直流电的金属外壳，都必须采取保护接地或接零。焊接的金属和结构本身接地。

3．电焊机二次焊把线，地线需接长使用时，应保证搭接面积，接点处用绝缘胶带包裹好，地线良好不能有破皮裂口存在。

4．遇有雨、雪、雾或六级以上强风，影响施工安全时应停止室外焊接，雨雪后应先清除施工地点的积水、积雪后方可施焊。

5．焊接时，操作人员应穿戴好所有防护用具（绝缘手套、绝缘鞋、防护面罩）。

6．各种用电设备，照明设备在露天使用时必须设有防水、防雨设施，各种设备的防护罩必须齐全。

7．无铬牌的电气设备不得随意接通电源，各种电气设备应铬牌齐全。

（四）动火要求

1．进入施工现场，必须向施工班组人员进行消防及动火知识教育。

2．施工现场严禁吸烟及随意动火，如需动火必须向项目经理提出申请，经项目经理同意签字后方可使用。

3．施工中所需使用的易燃物品，如汽油、汽瓶等，必须设专门的临时存放库房并设置灭火器，沙袋等，由专人管理。

4．施工现场认真执行“三清，五好”管理制度，尤其对木制品的刨花、锯末、料头，作到每天工完场清，各类材料都要码放成垛，整齐堆放。

5．电焊、气焊作业前要明确作业任务，认真了解作业环境，确定出动火危险区域，并立出明显标志，危险区内的一切易燃品都必须移走，对不能移走的可燃物，采取可靠的保护措施。

6．焊工必须持证上岗，无证者不能进行操作。

7．属一、二、三级防火范围的焊割作业，未经办理动火审批手续，不准进行焊割作业。

8．五级风以上禁止动用电气焊。

9．高处焊接作业必须采取防焊渣溅落措施。

（五）室外吊篮施工要求

1.施工前必须检查吊篮的焊接点、杆件、钢丝绳、葫芦，是否存在损坏和生锈，如存在则必须进行除锈补焊、更换等，方可使用。

2．上架的施工人员，必须穿工作服、防滑鞋，并正确佩带安全带，并与钢丝绳稳固连接。

3．外立面吊篮作业严禁使用非标吊篮，吊篮内的施工人员必须保持二人，携带建筑材料以及相应的操作规范按照相关规定执行。

4．进入施工现场的操作人员必须由经过专业培训的熟练工人进行施工，严禁由小工或未经培训的人员上吊篮操作。

5．上吊蓝进行上下移动操作时，必须有两人协同操作。

6．吊篮底部必须采用建筑用的竹胶板，且用结实的绳索捆扎牢固。

7．吊篮四周必须设有护身栏及挡脚板，并用安全网将篮身围护严密。

8．篮内放置的钢抹子、灰刀等零星工具必须用袋子装好并固定于篮身上。

（六）人身安全防护措施

1．安装队员进入施工现场必须戴安全帽。要选择合格产品，有检验部门批量验证和工厂检验合格证。施工人员进入现场前必须系好下额带，以防发生高处坠落，帽飞人落的现象。

2．高空施工操作时必须系好安全带。安全带要选用合格产品，有厂家永久字样的商标、合格证。进入现场必须先检查安全带是否完好。安全带必须挂在牢固结实的地方。

3．施工人员应配制工具袋、工具箱，以防工具的掉落。工具用后放入工具袋、工具箱内。施工中待用物料放置时距洞口及楼板沿水平距离为1m以上。收工后，做到工完场清。

（七）安全管理

1．成立安全生产领导小组，由项目经理负责，设置专职安全员检查工程的安全生产工作，严格执行安全生产制度及安全操作规程的各项规定。

2．编制施工组织设计方案和施工技术措施时，都必须有针对性的安全措施，同时必须具备施工现场各类事故应急响应，建立事故应急救援组织，完善设施，编写事故应急处置预案，并定期组织职工演练。

3．做好各分部分项安全交底工作，施工班组每天开班前会，对工人进行针对性安全教育，新工人未经三级安全教育不得上岗。

4．保证和完善各项安全宣传措施，醒目位置设立安全生产宣传牌，场内安全生产宣传牌警告。

（八）文明施工要求

1．进入施工现场严禁酗酒，滋事打架及进行各种赌博等违法违章行为，轻者清除现场，重者送执法机关依法处理。

2．除夜间加班外，必须保证晚上十点后休息，以保证第二天的工作精神状况。

3．严禁带病上岗操作，一经发现必须由各施工班组长负责安排换岗或休息，以保证所有施工人员的人身安全。

4．施工现场严禁随地大小便。

5．严禁现场人员出现偷盗工具及材料现象，一经发现，必须清除现场，并视情节对班组负责人进行一定的经济处罚。

6．施工现场严禁容留一切不明身份的非工作人员，更不准带小孩进入施工现场。

7．进入施工现场不得违反所有规章制度，如有违反，视情节轻重对班组负责人及违反人进行一定的处罚。

（九）施工现场环境要求

1．施工现场分别设置一座封闭式建筑垃圾站和一座封闭式生活垃圾站，定期清理外运施工垃圾。

2．施工现场细颗散体材料装卸运输时，必须采取遮盖等有效措施，材料入库存放，出入厂汽车要保证不将渣土遗撒在厂区。

3．施工现场设置封闭式的油库、油漆库，必须做防水处理，容量必须做到不慎不漏，室外不得乱置油料、油漆等易燃、易爆危险化学物品。

4．施工现场各种机械使用时必须采取有效地降噪措施，降低噪声频率，对强噪声机械采取封闭措施。

5．在容易产生粉尘的场所，施工人员必须佩带防护口罩，并采取有效地除尘、降尘措施，保障施工人员的身体健康。

（十）工程质量的要求

工程质量应符合国家现行施工验收规范（含国家或行业安全技术标准）、以及甲方工程项目安全技术要求和需要，必须达到专业质量检验评定的优良以上等级。因乙方盲目蛮干、只求速度不按操作规程施工，造成工程质量不符合设计安全技术要求、质量不合格，甲方可要求乙方停工或返工，返工费用由乙方承担，由此造成之材料浪费及经济损失全部由乙方负责赔偿，工期不予顺延。

本协议与双方签定的施工合同时效相同，本协议书一式两份，甲乙双方各保存一份，签定施工合同的同时签定本协议。施工合同到期后，本协议同时终止。

甲方（盖章）：                                  乙方（盖章）：

法定代表人/负责人/授权代理人：                法定代表人/负责人/授权代理人：

日期：年月日                                 日期：年月日

# 第六章  投标文件格式

投标文件的编制应按照本项目：“第二章  投标人须知    三、投标文件的编制”的要求编制。

外层包装（封签）

（投标人名称）

投标文件

招 标 人：

项目名称：

项目编号：

投标人名称（盖章）：

投标人地址：

在     年   月   日   时   分之前不得启封

日期：     年   月   日

## 报价文件封面

（投标人名称）

报价文件

招 标 人：XXXX

项目名称：XXXX

项目编号：XXXX

投标人名称（盖章）：

投标人地址：

日期：     年   月   日

## 报价文件

### 开标一览表

招 标 人：浙商银行股份有限公司济南分行

项目名称：浙商银行股份有限公司潍坊分行同城支行弱电工程采购项目

项目编号：XXXX

| 报价内容 | 报价 | 增值税税率 （%） | 是否开具增值税专用发票 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总报价 （元，含税） |  | % |  |  |
| 项目经理 | 姓名： 证书编号： 级别： |  |  |  |
| 工期 |  |  |  |  |
| 质量标准 |  |  |  |  |
| 我单位承诺项目负责人未担任其他在建工程的项目经理（项目负责人）。 |  |  |  |  |
| 本投标人完全认同招标文件的各项条款要求。 |  |  |  |  |
| 其他事项说明 | 投标报价四舍五入，保留小数两位。 |  |  |  |

说明：

1.报价应是招标文件所确定的招标范围内的全部工作内容的价格体现，开标一览表的报价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在价格评审时不予核减。开标一览表的报价中也不得缺漏招标文件所要求的内容，否则，视为该漏报或不报部分的费用已包括在已报的分项报价中而不予支付；

2.所有报价均应已包含国家规定的所有税费（请列出价税明细并标注税率及是否提供专用增值税发票）；

3.对于增值税单一税种结算项目，开具增值税专用发票进行结算的，以不含税金额作为评标价；开具增值税普通发票进行结算的，以含税金额作为评标价；

4.报价栏只出现数字0，则视报价为零，即免费；如出现空白，视为未响应；

5.如发现中标人报价税率有误，后期可按国家税率进行修正。如修正后的含税价格低于中标人的含税报价，以修正后的含税价格为准签订合同；若修正后的含税价格高于中标人的含税报价，则以中标人含税报价为准签订合同；

6.投标人必须按招标文件指定格式正确填写开标一览表，不得随意更改或替换；

7.表格中税率仅指增值税税率，不含其它税种；

8.如发生报价金额计算错误，以不含税金额作为评标价，修订含税金额（四舍五入，保留小数两位）。

投标人名称（盖章）：

投标人代表签字：

日期：     年   月   日

### 报价明细表

按照工程量清单格式投报。
资格文件封面

（投标人名称）

资格文件

招 标 人：XXXX

项目名称：XXXX

项目编号：XXXX

投标人名称（盖章）：

投标人地址：

日期：     年   月   日

## 资格文件

| 序号 | 招标文件资格要求 | 投标人达到的程度 （投标人填写） | 要求提供的证明文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格 |  | 附件1：有效的法人或者其他组织的营业执照及投标前三个月内任意一个月的缴纳税收和社保清单等证明文件 |
| 2 | 截至本项目招标公告日， 2.1投标人未被“中国执行信息公开网”（https://zxgk.court.gov.cn/shixin/）列入失信被执行人； 2.2投标人未被“信用中国”（https://www.creditchina.gov.cn）列入重大税收违法失信主体； 2.3投标人未被“中国政府采购网”（https://www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单； 2.4投标人未被“国家企业信用信息公示系统”（https://www.gsxt.gov.cn/index.html）列入严重违法失信企业名单； 2.5投标人未被列入建筑市场严重失信名单（查询网站：全国建筑市场监管公共服务平台，内容：黑名单记录、失信联合惩戒记录，网址：https://jzsc.mohurd.gov.cn/home）； 2.6投标人未被人力资源社会保障行政部门列入失信联合惩戒名单（有效期内）并共享至信用信息共享平台（查询网站：信用中国，内容：拖欠农民工工资失信联合惩戒对象名单，网址：https://www.creditchina.gov.cn）； 2.7投标人未被招标人通报禁止其参加招标人集中采购活动的（有效期内）； |  | 附件2：提供网站查询截图（其中第7项由招标代理机构现场查询，投标人无需提供查询截图） |
| 3 | 参加招标活动前三年内（2023年1月1日至今，新成立不满三年的公司自成立之日起算）在经营活动中没有重大违法记录 |  | 附件3：参加招标活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 |
| 4 | 与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标；单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一项目标段项下的招标活动 |  | 附件4：投标人控股及管理关系申报表 |
| 5 | 提供投标人诚信经营和诚信履约承诺书 |  | 附件5:投标人诚信经营和诚信履约承诺书 |
| 6 | 法律、行政法规规定的其他条件 |  | 附件6：未违反法律法规规定的其他要求的承诺函 |
| 7 | 本项目的特定资格要求 |  | 附件7：按照招标公告中本项目的特定资格要求提交相关材料 |

注：

1.相应证明资料均需提供复印件并加盖公章附后（复印件齐全，不得缺页，原件备查）；

2.证书延期的，须提供主管部门出具的延续证明，该延续证明有效期为开标截止期前三个月内；

3.若投标人提供虚假资料，一经查实，如若中标，取消其中标资格，并报相关部门予以通报。

投标单位名称（盖章）：

日    期：    年   月   日

#### 附件1：

有效的法人或者其他组织的营业执照及投标前三个月内任意一个月的缴纳税收和社保清单等证明文件

说明：

1.如投标人是企业（包括合伙企业），提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；

2.如投标人是事业单位，提供有效的“事业单位法人证书”；

3.如投标人是非企业专业服务机构的，提供执业许可证等证明文件。

#### 附件2：

网站截图

1.未被“中国执行信息公开网”（https://zxgk.court.gov.cn/shixin/）列入失信被执行人网站查询截图

2.未被“信用中国”（https://www.creditchina.gov.cn）列入重大税收违法失信主体网站查询截图

3.未被“中国政府采购网”（https://www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单网站查询截图

4.未被“国家企业信用信息公示系统”（https://www.gsxt.gov.cn/index.html）列入严重违法失信企业名单网站查询截图

5.未被列入建筑市场严重失信名单（查询网站：全国建筑市场监管公共服务平台，内容：黑名单记录、失信联合惩戒记录，网址：https://jzsc.mohurd.gov.cn/home）网站查询截图

6.未被人力资源社会保障行政部门列入失信联合惩戒名单（有效期内）并共享至信用信息共享平台（查询网站：信用中国，内容：拖欠农民工工资失信联合惩戒对象名单，网址：https://www.creditchina.gov.cn）网站查询截图

#### 附件3：

参加招标活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

致：浙商银行股份有限公司济南分行

我方 （投标人）具有良好的商业信誉，依法缴纳税收和社会保障资金，未被列入失信被执行人名单、税收违法黑名单、采购活动严重违法失信行为记录名单；参加本次招标活动前3年内（2023年1月至今）的经营活动没有重大违法记录，没有被招标人、相关行政主管、行业管理部门、其他同业纳入不良记录名单且未在禁止参加投标期间；没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因违法经营被禁止参加采购活动的期限未满情形。如有虚假，招标人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

投标单位名称（盖章）：

日    期：    年   月   日

#### 附件4：

投标人控股及管理关系申报表

致：  （招标人名称）  ：

我方参加           （项目名称）的投标，根据法律法规维护投标公正性的相关规定，我方与招标人之间不存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人，特就本单位控股及管理关系情况申报如下，并承担申报不实的责任。如我方中标该项目并签署合同后，一旦发现我方申报不实，招标人可无条件终止合同。

| 申报人名称 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 法定代表人/单位负责人 | 姓 名 |  |
|  | 身份证号 |  |
| 单位负责人为同一人单位名称 |  |  |
| 控股关系 | 控股股东/投资人名称及出资比例 |  |
|  | 被控股/被投资单位名称及出资比例 |  |
| 管理关系 | 管理关系单位名称 |  |
|  | 被管理关系单位名称 |  |
| 备注： |  |  |

注：

1.控股股东/投资人是指出资比例在50%以上，或者出资比例不足50%，但享有公司股东会/董事会控制权的投资方（含单位或者个人）

2.管理关系单位是指与不具有出资持股关系的其他单位之间存在管理与被管理关系的单位；

3.如未有相关情况，请在相应栏填写“无”。

2.管理关系单位是指与不具有出资持股关系的其他单位之间存在管理与被管理关系的单位；

3.如未有相关情况，请在相应栏填写“无”。

投标人（法人公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

#### 附件5：

投标人诚信经营和诚信履约承诺书

我公司                   （投标人名称）已详细阅读了XXXXXX项目（项目编号：XXXXXX）招标文件，自愿参加本次招标活动，现有关事项郑重承诺如下：

一、我公司保证投标文件所提供的资料和内容均真实、合法、有效，保证不出借或者借用其他投标人的资质，不以他人名义投标，不弄虚作假。

二、我公司保证所提供的产品或服务质量。保证所提供的服务严格按招标人要求，不打折扣，不降低服务质量，并承诺做到以下几点内容：

（一）本单位与招标人之间不存在可能影响招标公正的利害关系；

（二）不提供虚假材料谋取入围、中标、成交；

（三）不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

（四）不与招标人、其它投标人或者招标代理机构恶意串通，且不与其他投标人就本项目进行工作交流或产生交易行为；

（五）不向招标人、招标代理机构行贿或者提供其他不正当利益；

（六）在招标过程中不与招标人进行附加协商谈判；

（七）接受有关部门监督检查且承诺如实提供情况。

三、若中标，我公司严格按招标文件和合同要求，诚信履约，不与招标人订立有悖于招标结果的合同，严格履行招标合同，不降低合同约定的产品及相关服务质量，不擅自变更、中止、终止合同或拒绝履行合同。

四、我公司保证，若有违反以上承诺行为，我公司自愿接受取消投标资格，记入不良记录，在3年内禁止参加浙商银行开展的一切招标活动，不良行为信息共享报送金融行业招标采购专业委员会、发送各共建单位、在浙商银行官网等互联网渠道公开通报等处罚；如已中标（成交）的，取消中标（成交）资格，没收履约保证金，并承担全部法律责任，给招标人造成损失的，我公司依法承担全部赔偿责任。

投标人名称（盖章）：

日期：     年   月   日

说明：本承诺书为投标文件的必备要件，由投标人加盖公章，投标文件无承诺书无加盖公章的作为无效投标处理，由投标人承担由此造成的一切后果和损失。

#### 附件6：

未违反法律法规规定的其他要求的承诺函

致：浙商银行股份有限公司：

我公司郑重承诺：到本项目投标截止时间为止，我公司未违反法律法规规定的其他要求。如有隐瞒，愿承担一切责任。

特此承诺！

投标人名称（盖章）：

日期：     年   月   日

#### 附件7：

招标公告特定资格要求应提交的资料

企业资质

项目经理资质

承诺函

浙商银行股份有限公司：

我单位郑重声明：造价、安全、施工、材料、质检（量）等人员，应满足项目实际需求。

投标人（盖章）：

法定代表人（负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年      月      日

注：

1.如不提供本承诺函，将作无效投标处理。

2.投标人应对其所承诺内容的真实性负责。如投标人所承诺内容不真实，则应承担相应的法律责任。

承诺函

致：浙商银行股份有限公司：

我公司郑重承诺：本项目不以联合体投标，中标后不进行分包、转包。如有隐瞒，愿承担一切责任。

特此承诺！

投标人名称（盖章）：

日期：     年   月   日

## 商务技术文件封面

（投标人名称）

商务技术文件

招 标 人：XXXX

项目名称：XXXX

项目编号：XXXX

投标人名称（盖章）：

投标人地址：

日期：     年   月   日

## 评分索引表

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评分细则 | 自评分 | 自评依据 | 页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资信技术分 |  |  |  |  |  |  |

备注：本表仅为方便评标委员会评审使用，不作为判别投标文件是否有效的依据。

## 商务文件

### 投标函

致：浙商银行股份有限公司济南分行

根据贵方为浙商银行股份有限公司济南分行XXXXXX项目的投标邀请【项目编号：XXXXXX】，签字代表____________（全名）经正式授权并代表投标人____________________（投标人名称）提交投标文件正本一份、副本___份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、招标过程、中标结果有依法进行询问、异议的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.投标有效期自提交投标文件的截止之日起 90 天。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及相关法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，并接受招标文件提出的核查要求，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                              邮编：

电话：                              传真：

投标人代表姓名：                    职务：

开户银行：

银行账号：

户名：

投标人名称（盖章）：

日期：     年   月   日

### 承诺函

致：浙商银行股份有限公司济南分行

我方了解了本次公开招标的条件、要求以及办法后，愿意参加贵方的XXXXXX项目的投标，并按公开招标文件要求提出相应的投标方案。

我方一旦中标，在签订正式合同文本之前，本投标文件、应贵方要求的补充应答（或澄清说明）、连同贵方的招标文件应成为约束我方的文件。

我方在投标过程中所了解的XXXXXXX项目相关的任何信息资料，不论是何种载体或以何种方式传递的信息，仅限于本次投标所用，我方承诺不会将此类信息用于任何与本次投标无关的用途。

我方对本次投标所提供的全部信息的真实、准确负责。

我方也完全理解，贵方有权选择任何贵方可能收到的投标方案。

投标人名称（盖章）：

日期：     年   月   日

### 法定代表人资格证明书

致：浙商银行股份有限公司济南分行、公诚管理咨询有限公司

我________________（姓名）系_________________________（投标人名称）的法定代表人，身份证号码：_________________________________。

特此证明。

法定代表人身份证复印件粘贴处 （正面） （反面）

投标人名称（盖章）：

日期：     年   月   日

### 法定代表人授权委托书

致：浙商银行股份有限公司济南分行、公诚管理咨询有限公司

本授权书声明：（投标人名称），由法定代表人（法定代表人姓名）代表本公司授权（授权代表姓名）为本公司的合法代理人，就浙商银行股份有限公司        项目的投标，授权代表有权代表本公司以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年   月   日签字生效，特此申明。

法定代表人签字或盖章：

法定代表人身份证号码：

授权代表签字或盖章：

授权代表身份证号码：

投标人名称（盖章）：

日期：     年   月   日

法定代表人身份证复印件粘贴处 （正面） （反面）

授权代表身份证复印件粘贴处 （正面） （反面）

说明：

1.投标人的法定代表人参加投标，须在投标文件中提供：法定代表人资格证明书；

2.投标人的法定代表人委托授权代表参加投标，须在投标文件中提供：法定代表人资格证明书和法定代表人授权委托书。

【    年   月】至今任意一月的投标授权代表的社保缴纳证明

（授权代表为法定代表人可不提供）

### 投标人情况简介

一、名称和概况

（一）投标人名称：

（二）地址：                                邮编：

（三）电话/传真：                           所属集团（如有）：

（四）成立日期或注册日期：

（五）法定代表人或主要负责人姓名：

（六）是否上市：

二、财务数据

（一）注册资本：

（二）近3年资产负债表【主要包括以下指标，需提供经审计的资产负债表】

单位：

| 年份（年末数据） | 年 | 年 | 年 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资产总计 |  |  |  |
| 负债合计 |  |  |  |
| 所有者权益合计 |  |  |  |

（三）近3年利润及利润分配表（主要包括以下指标，需提供经审计的利润及利润分配表）

单位：

| 序号 | 科目 | 单位：人民币元 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 年 | 年 | 年 |  |
| 1 | 营业收入 |  |  |  |  |
| 2 | 主营业务利润 |  |  |  |  |

三、组织架构及相关机制

（一）资信等级（如有）

（二）股权情况介绍

主要股权和公司高管变动情况，主要股东及其持股比例，提供股权架构图，并简要说明股东背景。

（三）高管人员简介及分工

（四）组织结构

（五）风险管理机制及处罚情况

（六）公司风险管理组织架构、风险管理流程、制定的政策制度

四、提供产品或服务的情况：

五、本次投标产品或服务的应用情况（本次招标类似业务及系统对接案例）：

六、投标人金融机构客户服务经验及优势：

七、其它需补充说明的事项：

### 招标需求偏离表

招 标 人：XXXXX

项目名称：XXXXX

项目编号：XXXX

| 序号 | 招标文件要求 | 响应规格 | 是否偏离（提供说明） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |

说明：

1.逐项按照招标文件第二章招标需求部分要求填写响应规格；如要求提供证明材料的，须点对点响应后附上相关证明材料（否则作废标处理！）。

2.偏离说明是指对招标文件要求存在不同之处的解释说明。偏离系指：正偏离（高于招标要求）、负偏离（低于招标要求）、无偏离（满足招标要求）；

3.如不填写或未如实填写，自行承担投标风险。

投标人名称（盖章）：

日期：     年   月   日

### 保证金缴纳凭证

### 投标人需要说明的其他文件和材料

## 技术文件

## 商务技术方案

说明：根据评分细则提供和编写格式自拟，包括但不仅限于：

### 1.浙银善标

### 2.企业业绩

### 3.项目负责人业绩

### 4.项目负责人能力

### 5.服务团队人员能力

### 6.总体施工部署

### 7.施工方案

### 8.质量保证措施方案

### 9.施工进度计划和保障措施

### 10.施工设备配备情况

### 11.安全生产、文明施工、环境保护措施